1号路（学院路-大里路）新建工程施工招标

招 标 文 件

招标编号：TSCY20180907

招标人：唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心（盖章）

招标代理机构：唐山市创元工程项目管理有限公司（盖章）

二0一八年十月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1. 总则	8

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	14

5. 开标	14

6. 评标	15

7. 合同授予	16

8. 重新招标和不再招标	16

9. 纪律和监督	16

10. 需要补充的其他内容	17

附表一：开标记录表	18

附表二：中标通知书	19

附表三：中标结果通知书	20

附表四：银行保函格式	21

第三章  评标办法	22

一、总则	22

二、评标程序	22

三、评标委员会工作纪律	24

四、评标办法	25

五、评标报告	28

附件：评标专家承诺书	31

第四章  合同条款及格式	32

一、工程概况	34

二、工程承包范围	34

三、合同工期	34

四、质量标准	35

五、合同价款	35

六、项目经理	35

七、组成合同的文件	35

八、词语含义	35

九、承诺	36

十、签订时间	36

十一、签订地点	36

十二、补充协议	36

十三、合同生效	36

十四、合同份数	36

第五章  工程量清单	64

1. 封面	65

2. 扉页	66

3. 填表说明	67

第六章  图  纸	68

1．图纸目录	68

2．图  纸	69

第七章  技术标准和要求	70

第八章  投标文件格式	71

目    录	73

一、投标函及投标函附录	74

二、法定代表人身份证明	76

三、授权委托书	77

附件1	77

投标企业信息	错误！未定义书签。

四、联合体协议书（不适用）	78

五、投标保证金	79

六、已标价工程量清单	80

七、施工组织设计	81

八、项目管理机构	89

九、拟分包计划表	93

十、资格审查资料	94

十一、其他材料	96

- 第一章  招标公告

1号路（学院路-大里路）新建工程施工招标公告

| 工程编码 | 1302aj80026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 1号路（学院路-大里路）新建工程施工招标 |  |  |
| 建设单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 |  |  |
| 工程地点 | 位于唐山市高新区境内 |  |  |
| 建设内容 | 包括道路、给水、雨水、污水、道路照明、交通设施工程等。 |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 招标内容 | 本项目施工总承包招标 |
| 工程招标范围 | 按照招标人提供的工程量清单及图纸，完成本工程施工等所有工作内容。 |  |  |
| 招标代理单位 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 |  |  |
| 投标资质要求 | 投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； |  |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 合同估算价 | 万元 |
| 资格审查 必要合格条件 | 详见招标文件 |  |  |
| 联系人 | 熊丽丽 | 联系方式 | 13363386168、15103152022 |
| 公告发布 开始时间 | 2018年10月11日8:30 | 公告发布 截止时间 | 2018年10月17日17:30 |
| 招标文件下载 开始时间 | 2018年10月11日8:30 | 招标文件下载 结束时间 | 2018年10月17日17:30 |
| 地区 | 唐山市高新区 |  |  |
| 公告内容 | 招标公告 1.招标条件 本招标项目 1号路（学院路-大里路）新建工程已由唐山市高新区行政审批局以唐高行审【2018】31号文件批准建设，以高新核2018-25号核准招标方案，招标人(项目业主)为唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心，建设资金来自财政拨款。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1、项目名称： 1号路（学院路-大里路）新建工程施工招标 2.2、建设地点：位于唐山市高新区境内 2.3、建设规模：道路全长591米，红线宽20米。 2.4、资金来源：财政资金 2.5、质量标准：合格 2.6、计划工期：182日历天 2.7、招标范围：按照招标人提供的工程量清单及图纸，完成本工程施工等所有工作内容。 2.8、标段划分：/。 3.投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须具有中华人民共和国独立企业法人资格；具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；并具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 4.招标文件的获取 凡有意参加投标者，请登录“河北省建设工程招投标交易管理及计算机辅助评标系统”下载相关招标文件、图纸、澄清或修改等资料。 56.投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2018年11月6日9时30分，地点为唐山市公共资源交易中心第四开标室（学院路与长宁道交叉口北行350米路东）。 6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 7.发布公告的媒介 本次招标公告同时在河北省建设工程招投标交易管理及计算机辅助评标系统、河北省招标投标公共服务平台、中国河北政府采购网上发布。 8.联系方式 招标人：唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 地 址：唐山市建设路北立交桥东侧 邮 编：063000 联系人：刘卫强 电 话：0315-3858035 招标代理机构：唐山市创元工程项目管理有限公司 地 址：唐山市高新区龙泽北路321号 邮 编：063000 联系人：熊丽丽 电 话：13363386168、15103152022 特别提醒：招标文件等资料发布后，即视为已送达所有潜在投标人，潜在投标人从河北省建设工程招投标交易管理及计算机辅助评标系统自主下载招标文件等相关资料，并及时查看有无澄清或修改。如对招标文件有疑问或异议的，潜在投标人可以在规定时间内通过河北省建设工程招投标交易管理及计算机辅助评标系统匿名提出。潜在投标人未从河北省建设工程招投标交易管理及计算机辅助评标系统下载相关资料，或未取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担责任。 |  |  |

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 基本情况 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 招标人：唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 地 址：唐山市建设路北立交桥东侧 邮 编：063000 联系人：刘卫强 电话：0315-3858035 |  |
| 1.1 3 |  | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：唐山市创元工程项目管理有限公司 地 址：唐山市高新区龙泽北路321号 邮 编：063000 联系人：熊丽丽 电 话：13363386168、15103152022 |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 1号路（学院路-大里路）新建工程施工招标 |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 位于唐山市高新区境内 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 财政拨款 |  |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | 100% |  |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 按照招标人提供的工程量清单及图纸，完成本工程施工等所有工作内容。 |  |
| 1.3.2 |  | 计划工期 |  | 定额工期： 182 日历天 计划工期： 182 日历天 计划开工日期：2018年 12 月 1 日 计划竣工日期：2019年 5 月 31 日 |  |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 质量标准：合格 |  |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资资质条件：具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 项目经理资格：市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。 2、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人。（以评标当日信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询结果为准），否则投标无效。 其他要求： 营业执照：符合要求； 资质证书：符合要求； 安全生产许可证：有效； 注：使用新版营业执照、资质证书的可提供营业执照及资质证书的复印件并加盖公章，并对所提交的证件复印件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责，因上述原因导致资格审查不通过的，由投标人自行承担责任。 |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 |  | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |  |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 |  | 2018年 11 月 6 日 9 时 30 分 |  |
| 1.9 |  | 踏勘现场 |  | 不组织 |  |
| 1.10 |  | 投标预备会 |  | 不召开 |  |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 |  |  |  |
| 2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在2018年 10 月 26 日 17 时 30 分前，通过招标文件电子版下载页面提交。 |  |
| 1.3 |  | 构成投标文件的相关情况 |  |  |  |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 120天 |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  | 投标保证金的形式：银行保函 投标保证金的金额：￥ 70000 元（大写：柒万元整） 投标保证金的有效期：不少于投标有效期 注：投标人的银行保函应当从我省区域内或者外埠企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行、城市商业银行或政策性银行出具。 |  |
| 3.6.4 |  | 投标文件份数 |  | 壹 份（中标后中标人按照招标人的要求提供副本肆份，提供的投标文件副本必须与投标时递交的投标文件正本一致） |  |
| 1.3.4 |  | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： □不分册装订 ■分册装订，共分 册，分别为：因厚度原因不能装订成一册，可分多册装订。 每册采用胶装方式装订。 装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |  |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 |  | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 5.1 |  | 开标的相关情况 |  |  |  |
| 5.1 |  | 递交投标文件地点 |  | 唐山市公共资源交易中心第四开标室（学院路与长宁道交叉口北行350米路东） |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：唐山市公共资源交易中心第四开标室（学院路与长宁道交叉口北行350米路东） |  |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，由河北省统一评标专家库随机抽取专家4人； |  |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3名 |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  | / |  |
| … | … |  |  | / |  |
| 10.2 投标最高限价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 投标最高限价 （拦标价） |  |  | 本工程的投标最高限价（拦标价）是人民币小写：6008943.34元，（大写）：陆佰万捌仟玖佰肆拾叁元叁角肆分 。 |  |
| 10.3 投标文件电子版 |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  |  | 投标文件电子版份数2份。 电子投标文件（不可改写的光盘）必须采用“河北省建设工程投标文件制作系统”制作；光盘上应贴标签，标签上注明投标单位名称，并加盖投标单位公章及投标单位法定代表人印签或签字，招标编号。电子投标文件包含的表格其内容必须与书面文件完全一致。否则，其投标文件按无效投标处理。 投标文件电子版在导入计算机辅助评标系统时，无法正常导入进行评标工作的，按无效投标处理。 |  |
| 10.4 计算机辅助评标：评标方法见第三章“评标办法”。 |  |  |  |  |  |
| 10.5 投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
| 10.5.1 | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件和法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。否则，其投标文件将不予受理。 |  |  |  |  |
| 10.6 中标公示 |  |  |  |  |  |
| 10.6.1 | 招标人应当自收到评标报告之日起3日内，将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不得少于3日。 |  |  |  |  |
| 10.7 知识产权 |  |  |  |  |  |
| 10.7.1 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |  |
| 10.8 重新招标的情形 |  |  |  |  |  |
| 10.8.1 | 开标时，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |
| 10.8.2 | 所有投标被否决的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 |  |  |  |  |
| 10.9 同义词语 |  |  |  |  |  |
| 10.9.1 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求” 和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.10 监督 |  |  |  |  |  |
| 10.10.1 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |
| 10.11 解释权 |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 |  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.12 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.12.1 |  |  | 履约担保形式：银行保函(见索即付的银行保函) 履约担保的金额：中标合同金额的10% 注：投标人的银行保函应当从我省区域内或者外埠企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行、城市商业银行或政策性银行出具。 |  |  |
| 10.12.2 |  |  | 本项目不允许分包。 |  |  |
| 10.12.3 |  |  | 中标人须按唐山市公共资源交易中心要求缴纳建设工程市场交易服务费。 |  |  |
| 10.12.4 |  |  | / |  |  |
| 10.12.5 |  |  | - 投标报价中规费按照《关于完善建筑业企业规费计取有关工作通知》冀建市【2016】11号文件执行。 - 建筑业营改增执行冀建工【2018】18号文件《建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法》的通知。 - 安全生产文明施工费的计取费率（按照冀建工【2017】78号文执行）。 - 投标文件密封：正本、电子版密封在一起。投标文件应在封套的封口处加盖投标人公章，章印应清晰易于辨认。 - 按照最高人民法院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等《关于在招标投标活动中对失信被执行人试试联合惩戒的通知》，法【2016】285号文件要求，评标委员会将否决失信被执行人的投标，不得进入下一步评审程序。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表和资格后审必要合格条件标准。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

（4）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

（5）联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

（6）联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；

（7）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各方。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管、冻结，破产状态；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

（15）法律法规规定的其他不得作为投标人的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不再组织投标人踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人不得对踏勘现场人员进行登记和记录。

1.10 投标预备会

招标人不再召开投标预备会。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应明确分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。具体要求详见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内，通过招标文件电子版下载页面提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以电子版形式提供潜在投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且澄清内容影响投标文件制作的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人应及时下载招标文件的澄清电子版。因未及时下载招标文件的澄清电子版所造成的后果，由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并提供招标文件的修改电子版方便潜在投标人下载。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且修改内容影响投标文件制作的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人应及时下载招标文件的修改电子版。因未及时下载招标文件的修改电子版所造成的后果，由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已报价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）扬尘治理承诺书；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.2.3工程量清单报价填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序、格式、要求填写，同时报送工程量清单报价电子版本。工程量清单报价部分必须采用“河北省建设工程投标文件制作系统”制件。电子投标文件包含的表格其内容必须与书面文件完全一致。投标文件正本中综合单价分析表所填报的综合单价应与分部分项工程量清单计价表中的综合单价一致。对未按要求填报的，其投标文件将按无效投标文件处理。

综合单价分析表不需要上传至投标文件制作系统。综合单价分析表从预算软件中单独打印附在投标文件中。

3.2.4采用工程量清单综合单价报价形式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参照（建设行政主管部门）发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。

每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（招标文件要求备选方案的除外）。

招标人在工程量清单中给定的材料、设备等暂估价不能修改，否则将认定该分部分项不得分。

工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

3.2.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6除非合同中另有规定，投标人投标函中的投标报价应包括完成该工程项目的全部建筑安装工程费。投标人应充分考虑要承担的风险，综合单价中应包括招标文件中规定应由投标人承担的风险费用。

3.2.7投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中，否则其投标文件将按无效投标处理。

投标人报价中“分部分项工程量清单”或“措施项目清单”的综合单价明显低于社会平均成本[参考现行河北省、市建设工程计价依据或省工程造价管理机构近期发布的工程造价信息]，应在投标文件中附报价的依据、证明材料及相关说明，无相关有效证明且不能做出合理解释的，评标委员会将认定该项报价低于成本，其投标文件将按无效投标处理。

“依据”是指国家相关法律、法规、规章、规范性文件；“证明材料”是指投标人与他人签署的协议、合同（应另附合同对方主体的合法营业执照复印件）等：“相关说明”是指拟采用的周转设备费用的折旧费用及相关合法财务资料。开标时携带原件以备评标委员会质询。

主要材料价格如明显低于或可能低于市场价格或其他投标人价格的，应当在投标文件中提供材料供应商低价供给的证明材料，且供应商必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商（经销商附合法营业执照复印件），否则含有该材料的分部分项工程的综合单价将被视为低于成本，其投标文件将按无效投标处理。

3.2.8投标报价中的税金、应缴纳的各种规费，应严格按照现行河北省、市建设工程计价依据及相关文件执行有关费用标准如实进行填报，不得降低标准，并计入清单指定位置，否则，其投标文件将按无效投标处理。

3.2.9安全生产、文明施工费应按照省住房城乡建设主管部门的规定进行填报，在清单中单独列明，投标人不得自行降低标准，否则其投标文件将按无效投标处理。

措施项目可以增项不可以减项，不需要的项目填“0”，未填项将被视为报“0”；措施项目清单中出现不折旧、不摊销、不收取管理费等报价时，评标委员会将认定其投标总价低于成本价。

除固定比例或者固定金额的总承包服务费，其他项目清单中不允许有任何报价，将所有可能发生的费用计入措施项目清单，否则其投标文件将按无效投标处理。

3.2.10投标人的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额、有效期的银行保函，并作为其投标文件的一部分。

3.4.2对于未能按3.4.1要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 其他资格审查必要合格条件详见“资格后审必要合格条件标准”。

3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项、第3.5.2项规定的资料应包括联合体各方相关情况。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则按无效投标处理。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，并分别加盖骑缝公章。投标人未按招标文件规定的份数提交投标文件，视为实质上未响应招标文件的投标，按无效投标处理。

3.6.5 投标文件的正本装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应在封套的封口处加盖投标人公章，章印应清晰易于辨认。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容可参考投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本须知前附表第1.1.13项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 投标单位在提交投标文件的同时还必须递交投标企业IC卡或企业编码及投入到本工程的项目经理建造师卡或建造师人员编码。未递交的，投标文件按无效投标处理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本须知前附表第1.1.13项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件和法定代表人授权委托书、出示本人身份证，以证明其出席。否则，其投标文件将不予受理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

（5）由招标人通过系统抽取商务部分评分基准价系数C（评标办法采用抽取系数为评分基准价的方法的）。

（6）经密封性确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容并记录；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6.1.4在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应向建设行政主管部门反映。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标过程的保密

6.4.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况,评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

6.4.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.4.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.5 投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

6.6评标报告

评标委员会应向招标人提交书面评标报告，并将评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1招标人应对中标候选人的项目管理机构是否符合现行《建设工程施工现场质量管理规范》要求进行审查；

7.2.2招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地的建设行政主管部门备案。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十三条处理。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

详见投标人须知前附表。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中存在违法违规行为的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，向住房城乡建设主管部门书面投诉。

就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附表一：开标记录表

（项目名称）   施工开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                记录人：                 监标人：

年      月      日

- 附表二：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）        ：

你方递交的          （项目名称）       标段施工（安装）投标文件于  （开标时间）  开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：                         。

工    期：                         。

质量标准：                         。

项目经理：       （姓名、执业资格注册证书编号、级别）        。

请你方在接到本通知书后的      日内到              （指定地点）           与我方签订施工（安装）承包合同。

特此通知。

招  标  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年     月     日

附录：本项目委托    （招标代理机构名称、级别）    负责代理招标，项目组负责人：   （姓名、执业资格注册证书编号、专业、级别）   ，成员：                                   。

- 附表三：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）       标段施工投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年       月       日

- 附表四：银行保函格式

投标保证金银行保函

致：        （招标人）

鉴于                   （下称“投标人”）拟参与                      （下称“招标人”）组织的                              项目的投标。根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由其委托的银行出具一份投标保函（下称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务担保。

我行同意为投标人出具人民币(大写)           元整(       元)的保函，作为向招标人的投标担保。本保函的条件是：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求，说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标人出具的索赔款凭证，向招标人支付上述款项。

本保函有效期自    年    月    日至    年    月    日或经延长的投标文件有效期期满后30天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我行。

担保银行：                （盖章）

银行地址：

邮    编：

法定代表人或其授权的代理人：                (职务、姓名、签字或盖章）

电    话：

传    真：

日    期：                年      月        日

注：银行自有投标保证金保函固定格式的，可以采用自有固定格式。但应明确包含招标人名称、投标人名称、投标项目名称、金额、有效期、保函条件等内容。

- 第三章  评标办法

- 一、总则

- （一）评标原则

1、公平、公正、科学和择优；

2、依法评标、严格保密；

3、鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

4、定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

- （二）评标监督

评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

- 二、评标程序

- （一）评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

1、评标委员会成员签到，以证明其出席，并签署“评标专家承诺书”（详见附件）；

2、推举评标委员会负责人；

评标委员会首先应以投票方式推举一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织工作。

3、熟悉相关文件资料；

（1）评标委员会负责人主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。

评标委员会成员应当依照相关法律法规的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

（2）招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会议记录、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

4、资格审查（详见“资格后审”）；

5、初步评审；

（1）开标后，招标人或者其委托的招标代理机构向评标委员会提供书面开标记录以及评标所需的重要信息和数据。

（2）评标委员会根据招标文件，按照初步评审表的形式，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部偏差，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件。投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后，应否决其投标：

a.投标文件有关内容未按规定、要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

b.投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

c.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

d.投标联合体没有提交共同投标协议；

e.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

f.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

g.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

h.投标文件附有招标人不能接受的条件；

i.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

j.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

k.投标人报价中，“分部分项工程量清单”或“措施项目清单”的综合单价被评标委员会认定低于成本价;

l.计算机辅助甄别系统识别检测出两项（含）以上相同的特征码；

m.投标企业的投标文件（清单部分）与电子招标文件（清单部分）不一致的；

n.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件将被否决，并且不允许相关投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审被否决的投标文件，不再参与任何后续评审。

（4）评标委员会对投标报价按下列程序进行评审：

（4.1）对投标报价的填报是否齐全，项目内容是否明确，价格构成是否合理等方面进行审核，判定其是否实质上响应了招标文件的要求；

（4.2）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

①如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

②单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

③按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被否决。

(4.3)评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人或其委托代理人签字；

（5）围标串标计算机辅助甄别系统对围标串标行为认定办法：

围标串标计算机辅助甄别系统对特征码识别、商务标雷同性检查、错误雷同性检查三项内容进行，有其中之一的，由评标委员会评审认定是否为围标串标。（仅适用于工程清单招标，利用计算机辅助评标的项目，各项目可根据项目实际情况，招标人在评标办法中自行设置特征码识别、商务标雷同性检查、错误雷同性检查的认定标准）

6、技术部分评审；

评标委员会根据招标文件，对通过初步评审的投标文件进行技术部分评审。

7、商务部分评审；

8、推荐中标候选人（或确定中标人）；

9、整理评审成果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后向招标人递交评标报告；

10、评标结束。

- （二）特殊情况的处置程序

1、关于评标活动暂停。

(1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

(2)发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、关于评标中途更换评标委员会成员。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3、由招标人根据本办法规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 三、评标委员会工作纪律

（一）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（二）评标过程中招标人的代表不得发表超出招标文件规定内容的、带有倾向性或引导性的言论，如关于投标人的考察等情况。评标委员会其他成员应充分发挥个人技术能力、水平，依据招标文件独立进行评标工作。

（三）在评标过程中，评标委员会成员发现投标人以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的，应否决该投标人投标文件，并将有关情况记录于评标报告。

（四）评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

（五）评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（六）有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

1、招标人或者招标人主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

- 四、评标办法

采用综合评估法。

- 抽取系数为评分基准价的方法

1、评分方法和评分原则

（1）评分方法

①技术标、商务标和企业信用综合评价结果评分标准按百分制。

②技术标和商务标评审后，按下式计算总分

p=k1p1+k2p2+k3p3

p为总得分；p1为技术标得分，p2为商务标得分，p3为信用综合评价得分，k1、k2、k3为对应的权数取值，k1+ k2+ k3=1，0＜k1≤ 20%，k2≥80%，k3≤0%（p3=投标截至当日从河北建设工程信息网中查询的得分/120*100）。

（2）评分原则

①评标必须严格按本办法进行，采用本办法时，应在投标文件拆封前由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数C，从96%-98%中抽取任一整数值；

②对企业信誉评分在满足工程施工要求的前提下，不得提出企业或项目经理资质等级高就得分高的要求；

③评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

④评分计算出现中间值，按插入法计算得分；

⑤有下列情况之一为无效分，该单项评分视为弃权：

计分高出规定最高分或最低分的；计分明显不合理的；一个计分内容有2个或2个以上计分的；其他违反本评标办法未按规定要求计分的。

2、技术部分评审

（1）技术部分的得分权重占总得分的权重为20%。

（2）评标委员会根据招标文件中的要求及投标人递交的投标文件对技术部分进行评审。技术部分评审分为基本内容评审和附加内容评审，先进行基本内容评审，得标准分的投标人再进入附加内容评审。

（3）通过阅审，根据具体的评审内容对各子项进行评审，评委通过对各子项的评审综合考虑作出最终技术部分基本内容是否通过的结论，基本内容不通过须写明评审理由。

（4）评分内容及评分标准（100分）

①基本内容（标准分为100分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评审理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工部署及现场 平面布置 | 满足要求 |  |
|  |  | 不满足要求 |  |
| 2 | 施工方法及主要 技术措施 | 满足要求 |  |
|  |  | 不满足要求 |  |
| 3 | 工程质量保证措施 | 满足要求 |  |
|  |  | 不满足要求 |  |
| 4 | 安全生产及文明施工 措施 | 满足要求 |  |
|  |  | 不满足要求 |  |
| 5 | 施工进度计划及保证 措施 | 满足要求 |  |
|  |  | 不满足要求 |  |
| 6 | 项目班子组成、资历情况 | 满足要求 |  |
|  |  | 不满足要求 |  |
| 7 | 主要施工机具、劳动力 使用计划 | 满足要求 |  |
|  |  | 不满足要求 |  |
| 基本内容评审结论 |  | 通过 |  |
|  |  | 不通过 |  |

注：a、基本内容的评审，不设打分区间，评审结论为通过即得标准分，不通过则不再进入后续评审。辅助评标系统将按少数服从多数的原则得出最终评审结论。未按本规则评审，则评审无效。

b、招标人可根据项目需要，调整评审内容。

3、商务部分评审

（1）商务标部分的分值权重占总得分的权重为80%。

（2）评审程序

对通过初步评审及技术部分评审的投标文件进行其商务部分评审。应按下列程序进行：

①投标人的投标报价进行校核、修正；

②确定评标控制线。分部分项综合单价和措施项目报价分别以其平均值（有效投标超过7家去掉一个最高和一个最低价平均）的98%作为评标控制线；

③投标人分部分项报价中，报价超过评标控制线200%且经评标委员会评审确定为不平衡报价的分部分项价格之和达到自己投标总报价的6%的，应否决其投标；

④对需要投标人澄清、说明、补正的问题，评标委员会以书面形式进行询问；

⑤确定分部分项、措施项目及总报价的评分基准价；

⑥计算各投标人商务部分得分。

（4）评分内容

①商务部分评分包括总报价、分部分项报价、措施项目报价三部分。

总报价分值权重占商务标分值的30%，分部分项清单报价分值权重占商务标分值的60%，措施项目清单报价分值权重占商务标分值的10%。

②总报价、分部分项清单报价和措施项目清单报价分别按百分制进行评分。

③商务标得分=总报价得分×权重+分部分项清单报价得分×权重+措施项目清单报价得分×权重

（5）评分程序和评分标准

①分部分项清单报价评分（标准分100分）

各分部分项分值按照该分部分项合价的平均值（进入商务部分评审的投标人家数为N，0＜N≤7时，报价全部参与计算；7＜N≤13时，去掉一个最高报价和一个最低报价计算；13＜N≤20时，去掉两个最高报价和两个最低报价计算平均值；N＞20时，去掉三个最高报价和三个最低报价计算平均值）占全部分部分项合价平均值之和的比重进行分配，分值为该项标准分。

综合单价填报0、未填报的分部分项报价得0分。

进入商务部分评审的投标人家数为N，0＜N≤7时，分部分项单价的算术平均值乘以C为评分基准价；7＜N≤13时，分部分项单价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值乘以C为评分基准价；13＜N≤20时，分部分项单价去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值乘以C为评分基准价；N＞20时，分部分项单价去掉三个最高报价和三个最低报价后的算术平均值乘以C为评分基准价。

当分部分项价格等于评分基准价时得该分部分项标准分，其他投标人填报的分项综合单价每高出评分基准价1%，减该项标准分3%的分值，减完为止；每低于评分基准价1%，减该项标准分2%的分值，减完为止。

②措施项目清单报价评分（标准分100分）

进入商务部分评审的投标人家数为N，0＜N≤7时，措施项目报价的算术平均值乘以C为评分基准价；7＜N≤13时，措施项目报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值乘以C为评分基准价；13＜N≤20时，措施项目报价去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值乘以C为评分基准价；N＞20时，措施项目报价去掉三个最高报价和三个最低报价后的算术平均值乘以C为评分基准价。

当措施项目报价等于评分基准价时得标准分，其他投标人填报的措施项目报价每高出评分基准价1%，减该项标准分3%的分值，减完为止；每低于评分基准价1%，减该项标准分4%的分值，减完为止。

③投标总报价评分（标准分100分）

进入商务部分评审的投标人家数为N，0＜N≤7时，总报价的算术平均值乘以C为评分基准价；7＜N≤13时，去掉一个最高总价和一个最低总价后的算术平均值乘以C为评分基准价；13＜N≤20时，去掉两个最高总价和两个最低总价后的算术平均值乘以C为评分基准价；N＞20时，去掉三个最高总价和三个最低总价后的算术平均值乘以C为评分基准价。

当总报价等于评分基准价时得标准分，其他投标人填报的投标总报价每高出评分基准价1%，减该项标准分3分，减完为止；每低于评分基准价1%，减该项标准分2分，减完为止。

4、投标人信用综合评价得分

信用综合评价得分占总得分的权重为0%。

5、汇总评分结果

投标人总得分=技术标得分+商务标得分+信用综合评价得分

评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排序。

6、评标委员会应遵照以下原则推荐中标候选人：

（1）评标委员会按技术部分、商务部分和信用综合评价部分综合加权得分由高至低的次序，推荐排名次序位于前三名的投标人作为中标候选人。如果在排序中出现评审得分相同的情况，则投标价格较低的投标人排序优先；如果投标价格相同，则技术部分得分较高者排序优先；如果技术部分得分相同，则信用综合评价得分较高者排序优先。

（2）如果评标委员会根据本办法的规定，否决不合格投标后，有效投标不足三个，评标委员会能够阐明原因说明投标形成了有效竞争，而不否决全部投标的。则评标委员会可以将所有有效投标按综合加权得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。

7、确定中标人

按照评标委员会推荐的中标候选人顺序，招标人或招标人授权评标委员会按照相关规定确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 五、评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门备案。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并如实记载以下内容：

1、基本情况和数据表；

2、评标委员会成员名单；

3、开标记录；

4、符合要求的投标一览表；

5、否决投标的情况说明；

6、评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

7、经评审的价格或者评分比较一览表；

8、经评审的投标人排序；

9、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

10、澄清、说明、补正事项纪要。

资格后审必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备注 | 是否合格及相关情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效 | 原件或加盖单位公章的复印件 |  |
| 2 | 资质证书 | 具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 |  |  |
| 3 | 项目经理的建造师注册证书 | 市政公用工程 专业 贰级及以上； | 原件 |  |
| 4 | 项目经理的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 | 项目经理的安全生产考核合格证书、无在建项目承诺书 | 原件 |  |
| 5 | 安全生产许可证 | 有效 | 原件 |  |
| 6 | 投标保证金 | 银行保函 | 原件 |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 有效，符合本文件要求 | 原件 |  |
| 8 | 国家信息中心“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人名单”查询网页截图复印件 | 符合本文件要求 | 网上打印，开标时单独在投标文件以外提供一份（加盖公章） |  |
| 结论 |  |  |  | 是否通过 |

备注：以上所有证明材料复印件（加盖投标单位公章）应装订在投标文件中，与参加资格后审时提供的证明材料必须一致，否则不能通过资格后审。

凡使用新版营业执照及资质证书的，投标人不需要提交相关原件，投标单位营业执照和资质证书情况通过扫描证书复印件二维码查询。投标人提交营业执照及资质证书复印件的，投标人应在复印件上加盖公章，并对所提交证件复印件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责。因上述原因导致资格审查不通过的由投标人自行承担责任。

- 附件：评标专家承诺书

评标专家承诺书

本人参加（招标人）的（项目名称）的评标活动,承诺如下：

一、身体状态良好,能够承担评标工作；

二、熟知国家及本省、市建设工程招投标方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，能够按照相关要求客观、公正、独立的履行评标专家职责；

三、不存在法律、法规、规章及规范性文件规定应回避的情形。

特此承诺。

评标专家：

年    月     日

第四章  合同条款及格式

使用河北省建设厅、河北省工商行政管理局

印发的《河北省建设工程施工合同（示范文本2013版）》

工程编号：

合同编号：

河北省建设工程施工合同

工程名称：

工程地点：

发 包 人：唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

承 包 人：

河北省住房和城乡建设厅

制订

河北省工商行政管理局

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）     唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：   财政拨款

- 二、工程承包范围

承包范围:

- 三、合同工期

计划开工日期： 年    月    日。

计划竣工日期： 年    月    日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 四、质量标准

工程质量标准：    合格

- 五、合同价款

1.合同总价：

人民币（大写）：

（¥              元）

其中：

（1）安全生产、文明施工费：

人民币（大写）：

（¥                    元）

（2）暂列金额：

人民币（大写）：                     （¥        元）

- 六、项目经理

承包人项目经理：          

- 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第     （1）    条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第1.2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第1.2.2款。

- 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

- 九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工

程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2.发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、签订时间

本合同订立时间：       年       月       日

- 十一、签订地点

本合同订立地点：  唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于  承包人提交中标合同金额10%履约担保  后生效。

- 十四、合同份数

本合同一式  8  份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执  4  份。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

建设行政主管                               经办人：

部门备案意见：                             备案部门（公章）

备案号：

年    月      日

第二部分  通用条款

使用河北省住房和城乡建设厅、河北省工商行政管理局印发的《2013年河北省建设施工合同示范文本》

第三部分  专用条款

1.总则

1.1定义

1.1.41 所采用的书面形式包括以下第    （1）（2）（4）              条。

1  文书

2  信件

3  电报

4  传真

5  电子邮件

6  其他：

1.2  合同文件及解释

执行通用条款1.2.2。

1.4  适用的法律、标准与规范

1.4.2约定适用的标准、规范的名称：

执行国家、河北省、唐山市现行标准、规范和设计图纸要求执行的技术规范

1.5  通讯联络

1.5.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

- (1)  各方通讯地址和收件人：

发 包 人：

通讯地址：                              收件人：         邮编：

承 包 人：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

监理单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

- (2) 视为送达的其他方式：无

1.6  工程分包

1.6.1  分包工程内容及其他事项：另行约定

1.8  图纸和承包人文件

1.8.1  发包人向承包人提供图纸的约定

（1）提供的期限：工程开工前3天。

（2）提供的数量：2套图纸。

（3）提供的内容：施工图及相关资料。

1.8.4  承包人提供文件的约定

（1）需要由承包人提供的文件包括：施工合同备案、安全监督备案，承包方在提供竣工验收报告时，向建设方提供一套完整的竣工资料和竣工图纸。按发包人要求提供。

（2）承包人提供的文件的期限：按发包人要求。

（3）承包人提供的文件的数量：按发包人要求。

（4）承包人提供的文件的形式：书面形式。

（5）发包人审批承包人文件的期限：交付文件时双方约定。

1.16  交通运输

1.16.1  出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续（手续应在取得中标通知书后三十日内完成，否则承包人将承担违约责任）和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.16.3 （1）场外交通和场内交通的边界约定：以工程项目红线为界。

（2）发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  无。

- 1.16.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由         承包人承担。

- 2. 发包人

2.1  发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前。

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前。

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前。

- 工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：开工前。

- 办理有关证件的约定：由发包人办理的证件，发包人办理，承包人协助。

- 组织现场交验的时间：开工后7日。

- 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前3日。

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》

- 双方约定发包人应做的其他工作及其约定：中标后，另行约定。

- 委托给承包人负责的工作有：

（1）由发包人协助承包人办理临时占地、水、电手续，费用由承包人负担。

2.2 发包人代表

- 2.2.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（             ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：见授权书。

- 2.5  资金来源证明及支付担保的约定

（1）发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订前。

（2）发包人是否提供支付担保： 无

（3）发包人提供支付担保采用  3）   形式

1）银行保函

2）担保公司

3）其他方式：发包人将向承包人提交政府采购建设工程计划表作为支付担保

2.6  支付方式的约定按以下第     1）  2）    条。

1）  按协议书所注明的账号银行转账。

2）  支票支付。

3）  其他方式：

- 3.  承包人

3.1  承包人有关工作的约定

（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：双方协商。

- 承包人应做的其他工作及要求：承包人自行办理其进驻施工现场的全部手续，并承担相应费用。同时承包人还应办理合同备案、安全监督备案。本工程施工过程中的扰民、环境问题发包人可以配合协调，承包人负责解决并承担扰民补偿费、罚款和相关费用。由承包人在投标报价中综合考虑，承包人不得因施工过程中发生扰民问题而要求发包人支付上述费用或任何补偿或申请延长工期。

承包人进场后，应对施工现场原有市政管线及设施进行保护，如施工中破坏了原有市政管线及设施，由承包人负责恢复，费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

3.2  项目经理

- 3.2.1 项目经理

(1)确认（     ）为项目经理，其联络通讯地址如下：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：

在签订施工合同时确定。

（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

在工程实施期间，项目经理每月请假离开工地时间累计不能超过5天。连续两个月违反和条件以上要求的将上网通报。超过5天的每天罚款10000元，情节严重的发包人要求承包人更换项目经理人员。

（4）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，监理人发出整改通知7天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知，并处以每天10000元的罚款。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

监理人向承包人发出限期改正通知，并处以项目经理10000元/次的违约金处罚。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知5天后，承包人仍不纠正违约行为的罚款10万元，发包人有权解除合同。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知5天后，承包人仍不纠正违约行为的罚款10万元，发包人可以解除合同。

3.2.5  更换项目经理的其他情形： “投标文件中所提供的项目经理”必须与“实际到场项目经理”一致，不得更换,若遇特殊情况需更换，必须经发包人同意并报建设行政主管部门备案同意后方可更换，更换项目经理需向发包人支付违约金50000元/次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知5天后，承包人仍不纠正违约行为的罚款10万元，发包人可以解除合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

先须以书面请假申请形式向监理人和发包人请假，并指定代理人，批准后方可离开工地。

3.3.5（1）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知5天后，承包人仍不纠正违约行为的罚款5万元，发包人可以解除合同。

（2）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

处以5000元/日的违约金处罚。

3.3.6 更换项目组人员的其他情形： “投标文件中所提供的项目组人员”必须与“实际到场项目组人员”一致，不得更换,若遇特殊情况需更换，必须经发包人同意并报建设行政主管部门备案同意后方可更换，更换项目组成员需向委托人支付违约金10000元/人，所更换人员的资格条件不得低于原投标文件中所附人员资格条件。但委托人认为不能胜任的项目组人员，承包人必须于接到委托人通知后3日内更换，否则每延迟一天扣除施工费5000元作为违约金。

3.9  承包人负责的设计的约定

(1) 合同规定由承包人负责的设计： 无

(2) 承包人提供设计的时间： 无

3.11 履约担保

（1）承包人是否提供履约担保：是

（2）承包人提供履约担保的金额及期限：合同签订前提供中标合同金额的10%的履约担保。

（3）承包人提供履约担保采用   1）  形式

1）银行保函

2）担保公司

3）其他方式：

- 4.  监理工程师

4.1  负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师

(1)监理单位：

法定代表人 ：

(2) 确认（      ）为总监理工程师，其联络通讯地址如下：

职务：

监理工程师执业资格证书：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

关于监理工程师的的其他约定：无

4.3  （11）需要发包人批准的事项：无

- 5. 造价工程师

5.1  负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师

(1)造价咨询单位：

法定代表人：

(2) 确认（ ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

5.3（4）需要发包人批准的事项：全部。

6. 工程质量

6.2  质量目标

6.2.1（1）工程质量标准：达到合格（满足国家有关验收标准及施工图设计要求）工程质量标准。

（2）工程质量达到以下第   /  项标准的，发包人按工程造价的   /    ﹪给予承包人补偿奖励。

1）国家级优质工程奖

2) 省级优质工程奖

3) 结构优质工程奖

4）市级优质工程奖

6.3  隐蔽工程和中间验收：

6.3.1中间验收部位包括：

按唐山市建设工程质量监督站相关规定执行。

8. 工期和进度

8.2 进度计划和报告

8.2.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求

承包人按通用条款第8.2款的要求提交工程进度计划、季施工进度计划、月进度计划、如实际施工进度与计划进度有偏差，应于每季、每月结束后的7日历天内向发包人、项目管理单位及监理工程师分别提交一份。

8.3  开工

8.5  工期和工期延误

8.5.1  合同工程工期：（      ）天。

(1)  （               ）单项工程的工期：（       ）天，从      年

月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

(2)  （               ）单项工程的工期：（       ）天，从      年

月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

（3）

8.6  不利物质条件

不利物质条件包括以下情形：

包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

8.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。不利降水的衡量标准为：

（1）以河北省气象部门统计的降水资料，取最近30年的平均降水天数和平均降水量为标准；

（2）按实际统计的年降水天数、降水量与（1）所指的年平均降水天数、平均降水量之差，每年计算一次。

9. 造价

- 9.4  暂列金额

本合同暂列金额为（     无     ）元。

9.6提前竣工奖与误期赔偿费

9.6.1提前竣工奖按以下第    （1）     条的约定。

（1）   不设提前竣工奖。

（2）   每日历天应奖额度为（        ）元，提前竣工奖的最高限额是（                ）元。

9.6.2误期赔偿费按以下第   （2）      条的约定。

(1)  不设误期赔偿费。

(2)  每日历天应赔付额度为（       ）元，误期赔偿费最高限额是（           ）元。

9.7合同价款的约定与调整因素

9.7.1  合同价款采用以下第      （1）      条的方式。

（1）固定单价。

（2）固定总价。

（3）可调价格。

- 9.7.2  合同价款的调整因素除包括通用条款9.7.2款第（1）项至第（13）项规定外，还包括以下调整因素：  无其他因素。

9.10  合同价款调整方法

9.10.1价款的调整方法

合同价款调整方法按以下第    （3）    项的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第9.10条。

（2）按下列方法：

a）工程量按照9.3.1条规定计算。

b）分部分项工程量清单项目、单价措施项目漏项、项目特征不符、设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目费，由承包人提出。

c）变更引起的原有项目工程量变化幅度在±(   )%以内时，其综合单价不变，措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过±（   ）%时，增加（   ）%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

d）数量偏差在±5%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费相应调整；当数量偏差率超过±5%时，增加5%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

e）承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算，人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按当时省工程造价管理机构代表政府发布的人工、材料、设备、机械市场价格信息、计价方法确定。

f）人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省《市政工程工程量清单计量规范》（GB50857-2013）第11.0.8条第2款规定调整合同价款。

固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。

价款调整系数（Y）幅度限制：

g）人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价格为准，现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价格为准。

h）价款调整以(    )为时间单元。

（3）其他调整方法：

a)分部分项、单价措施工程量清单项目漏项、项目特征不符、设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的总价措施项目费，由承包人提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。

b)分部分项、单价措施清单工程量有偏差，其工程量应依据审查合格的设计文件（含变更、签证），经批准的施工方案，按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量清单计量规范》（GB50857-2013）的规定计量确认后予以调整 。

当工程量偏差率在±5%（含±5%）以内时，该项目的综合单价不变，总价措施项目费相应调整；当工程量偏差率超过±5%时，增加+5%以外的工程量或减少后剩余的工程量所对应的综合单价及总价措施项目费由承包人重新提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。

c)由变更引起的原有项目（分部分项、单价措施）工程量增减，其工程量应依据审查合格的设计文件（含变更、签证），经批准的施工方案，按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量清单计量规范》（GB50857-2013）的规定计量确认后予以调整 。

变更引起的原有项目工程量变化幅度在±5 %以内时（含±5 %）以内时，其综合单价不变，总价措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过±5 %时，增加+5%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及总价措施项目费由承包人重新提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。

d）承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的2012年《河北省建设工程计价依据》计算，人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按现行的2012年《河北省建设工程计价依据》及相关文件计算，材料单价按当期的唐山造价信息确定，造价信息中没有或不适用的由发包方认质认价，并按中标价与招标控制价同比例下浮。

e) 钢筋、钢板、水泥、沙子、砖、混凝土、钢管、型钢、绝缘导线、箱式变电站的价格变动在±5%（《唐山工程造价信息》2018年最新一期为基期价格，以施工当月唐山工程造价信息为现行价格）以内时，其价格不予调整；超过±5%时，超过部分只计取材料价差和其价差部分计取税金，其他不变，此部分材料的调整价格以采购当月《唐山工程造价信息》为准。

f)人工单价以唐山市工程建设造价管理站下发的唐建价字【2015】14号文件中的价格为基期价格，以施工期间执行的唐山市工程建设造价管理的人工价格调整文件中的价格为现行价格，按文件规定对人工单价进行调整。

g）临时水、电及占地费相关费用自行计入到措施费中，发包人不再另行支付。

h)规费：执行《河北省住房和城乡建设厅关于完善建筑业企业规费计取有关工作的通知》（冀建市[2016]11号）。

i)安全生产文明施工费：执行“冀建工[2017]78号文件”及唐山市现行相关文件。

j）税金：执行《河北省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法》的通知》（冀建工[2018]18号）

k）废弃料石方运距大于8公里时不予调整，小于8公里时按实际调整。

9.12  支付事项

9.12.2 利率按以下第    （3）     条的约定。

（1）  按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

（2）  按照中国人民银行发布的同期同类贷款两倍利率。

（3）  利率为：（  0  ）。

9.13  预付款

9.13.1  预付款的金额为（0）元。

9.13.2  预付款支付的有关规定：/

9.13.4  预付款抵扣办法按以下第     /    条的约定。

（1）  预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。

（2）  抵扣办法为：

/

9.14  安全生产、文明施工措施费

9.14.1  安全生产、文明施工措施费费用的约定

(1)  安全生产、文明施工措施费的总额按规定计取。

9.14.2  安全生产、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第 （2） 条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第9.14.2款的规定。

(2) 预付、支付办法和扣回方式为：按工程计量支付。

9.15  进度款

9.15.1  支付期间按以下第   （3）   条的约定。

(1)招标人按月计量报表支付，拨付至合同价款的75%时停止拨付，剩余工程款待工程决算审计完成后（并扣除保修金后）30日内付清。

(2)以季度为单位。

(3)以形象进度为准，具体为：甲乙双方协商，具体支付比例视财政资金状况而定。

9.15.2  期中付款的最低限额是：（ 0 ）元。

9.17  竣工结算与结算款

9.17.1  结算的程序和时限按以下第  （2）  条的约定。

(1)  按本合同第二部分通用条款9.17.2款至9.17.7款的规定办理。

(2)  办理结算程序和时限为：竣工结算在总体工程竣工验收合格后进行。

9.18  质量保证金

9.18.2  质量保证金的金额及扣留方式

(1)  质量保证金的金额按以下第  2）  条的约定。

1)  按本合同第二部分通用条款第9.18.2款的规定。

2)  为竣工结算价款的    3     ％。

(2)  质量保证金的扣留按以下第    2）    条的约定。

1）  按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。

2）  其他扣留方式：

10. 材料与设备

10.1  发包人供应材料、设备

10.1.1  发包人供应材料、设备按以下第  （1）  条的约定。

（1） 发包人不供应材料、设备。

（2） 发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。

10.2  承包人采购材料、设备

10.2.7 （1）发包人指定的生产厂家或供应商：  无

（2）指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：  无

10.3  样品

10.3.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。

11.  验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

11.1.2监理工程师不能按时进行验收时，应提前   48    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

11.4  工程试车

11.4.1  工程试车按以下第   （1）      条的约定。

（1）  不需要试车。

（2）  试车的内容及要求具体如下：

11.4.5  联动无负荷试车费用由  承包人  承担。

11.7  竣工退场

11.7.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工后7日内。

12. 缺陷责任与保修

- 12.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

12.2  质量保修

12.2.2  工程质量保修期的约定：24个月。

13. 违约

13.1 发包人违约

13.1.1发包人违约的情形

发包人违约除通用条款13.1.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形： 无。

13.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无

（3）发包人违反第9.9.2款第（2）项约定，自行实施被删减的工作或转由他人实施的违约责任： 无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。

（7）其他：无

13.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按13.1.1款约定暂停施工满  120  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

13.2 承包人违约

13.2.1 承包人违约的情形

承包人违约除通用条款13.2.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形：

承包人项目经理及主要施工负责人未尽到职责的。

13.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：费用按造成发包人损失的1.5倍从承包人履约保证金中扣除，当履约保证金不足以抵扣发包人损失时，由承包人另行向发包人缴纳。

13.2.3 因承包人违约解除合同

（1）关于承包人违约解除合同的特别约定：费用按造成发包人损失的1.5倍从承包人履约保证金中扣除，当履约保证金不足以抵扣发包人损失时，由承包人另行向发包人缴纳。

（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

无偿交由发包人使用

14. 不可抗力

14.1    降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第（2）条的规定。

（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。

| 项目 | 日降水量(mm) | 日最高气温（℃） | 日最低气温（℃） | 空气相对湿度（%） | 风速 （m/s） | 地震烈度(度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 |  |  |  |  |  |  |

（2）按河北省《市政工程工程量清单计量规范》（GB50857-2013）给定的数值。

15. 保险

15.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的保险费和其他相关费用由承包人报价时列入投标报价中，发包人不单独支付。

15.3 其他保险

（1）关于其他保险的约定：

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入投标报价中，发包人不单独支付。

工伤保险的保险费由承包人报价时列入投标报价中，发包人不单独支付。

（2）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在投标报价总额中，发包人不单独支付。

15.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更保险	合同前14天内通知委托人。

16.  合同争议、解决与终止

- 16.1 合同争议

16.1.4 争议评审

工程争议提交争议评审小组的约定：按以下第     （2）    条。

（1）同意提交争议评审小组确定

（2）不同意提交争议评审小组确定

1. 争议评审小组的确定

（1）争议评审小组成员的确定：无。

（2）选定争议评审员的期限：无。

（3）争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

（4）其他事项的约定：无。

- 16.1.5  调解机构按以下第   不采用     条的约定。

（1）按本合同第二部分通用条款第16.1.5款的规定。

（2）调解机构为：

16.1.6双方同意选择以下第    （2）     条的方式解决争议：

（1）向（                 ）仲裁机构申请仲裁。

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

17. 其他

17.2  保密要求

17.2.1保密信息的提供时间：开工前七日内。

17.3  退出机制

17.3.1承包人进场后，必须严格按照时间、节点完成，不能按照时间、节点完成的，启动退出机制，已完工程量不予结算，承包人无条件退场。给发包人造成损失的按损失金额，由承包人全额赔偿。

第四部分  附件

附件1                 承包人承揽工程项目一览表

| 序号 | 单位工 程名称 | 建设 规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构 | 层数 | 跨度 （米） | 设备安装 内 容 | 合同 价款 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

履约担保

发包人：（全称）

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《河北省建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人（公章）：                         法定代表人（签字）：

地    址：                                邮政编码：

电    话：                                传    真：

年        月        日

附件3

预付款担保

发包人：（全称）

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《河北省建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人（公章）：                         法定代表人（签字）：

地    址：                                邮政编码：

电    话：                                传    真：

年      月      日

附件4

支付担保

承包人：（全称）

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年    月    日签订了             （工程名称）《河北省建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：              ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量监督机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第9.9条约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人（公章）：                         法定代表人（签字）：

地    址：                                邮政编码：

电    话：                                传    真：

年      月      日

附件五：

质量保修书格式

市政工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经协商一致，对                      (工程名称)签订工程质量保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程做法及工程量清单中规定的全部工程内容及设计变更、现场签证等全部施工内容。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为24个月。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》执行。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金

本工程约定的工程质量保修金为经审计的竣工结算价款的3%，发包人在工程正式竣工验收合格满24个月后无息退还。但并不因已支付工程保修款而免除承包人在设计使用年限内应承担的保修责任。

- 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

保修期内由于承包人的原因造成的任何质量安全事故，其责任及费用均由承包人承担    。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：             (公章)            承包人：                 (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：          (签字)           委托代理人：             (签字)

建设行政主管                               经办人：

部门备案意见：                             备案部门（公章）

备案号：

年     月      日

- 第五章  工程量清单

- 1. 封面

工程

投  标  总  价

投  标  人：

（单位公章）

编制时间：       年      月      日

- 2. 扉页

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                                     （单位公章）

法定代表人或

委托代理人：                                                     （签字盖章）

造价工程师

或造 价 员：                                                 （签字盖专用章）

编制时间：        年        月        日

- 3. 填表说明

填  表  须  知

1  工程量清单与计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2  工程量清单与计价格式中除另有规定外，任何内容不得修改。

3  工程量清单与计价格式中要求填报的单价与合价，投标人均应填报，未填报的单价与合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价与合价中。

4  金额（价格）以招标文件规定的币种表示。

5  具体工程量另附

- 第六章  图  纸

- 1．图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2．图  纸

- 第七章  技术标准和要求

执行国家、河北省、唐山市现行标准、规范和设计图纸要求执行的技术规范。

- 第八章  投标文件格式

工程施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

- 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、扬尘治理承诺书

十二、其他材料

注：上述目录内容，招标人根据项目特点自行设定分册目录，与投标人须知前附表对应。

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                  元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费 RMB￥：                          元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：             元

专业工程暂估价 RMB￥：                          元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注：后附法定代表人复印件（二代身份证复印双面）。

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注：1、投标人授权委托代理人在递交投标文件时须递交一份授权委托书以备查验；

2、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效。

- 四、联合体协议书（不适用）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

- 五、投标保证金

（附银行保函复印页）

- 六、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的

内容。如投标企业无造价师，可委托咨询机构，投标文件中提供相应委托合同。

- 七、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下， “项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。

- 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 八、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

- 附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同（应为已竣工且在住房和城乡建设行政主管部门备案的合同）、竣工验收报告复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造师专业 |  |  |  |  |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

- 附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附资格证书、身份证、职称证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 拥有的执业资格 |  |
| 专业职称和工作年限 |  | 执业资格证书编号 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

- 附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 注：开标时，在投标文件以外须单独提供本承诺书原件一份。

- 九、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

- 十、资格审查资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

十一、扬尘治理承诺书

我单位对             （项目名称）扬尘治理工作作出以下承诺：

- 认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强项目施工扬尘的控制与管理；

- 、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务，责任落实实处。要有工作台账，工作留痕；

- 严格落实扬尘治理工作标准和要求，要符合扬尘治理18条，切实做到6个百分百；

- 本工程的投标报价包含扬尘治理工作的一切事宜。

特此承诺，如有违反，愿接受一切处理。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 注：开标时，在投标文件以外须单独提供本承诺书原件一份。

- 十二、其他材料

1、国家信息中心“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人名单”查询网页截图复印件

2、投标人认为应该提供的其他资料。

提示：投标人应仔细审查招标文件所有内容，特别应按照评标办法要求一一检查投标文件相对应的内容，都应当在投标文件中有所表述，没有相对应的格式时格式可以自拟，然后附于本章。