2022年高新区城建局部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）总体情况。本部门主要负责全区牵头推进新型城镇化战略实施，城市建设、城市管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、住房保障、燃气、指导和管理建筑活动、建设工程招标投标等工作。内设机构10个：综合处、建设工程管理处、城乡管理处、房屋与物业管理处、水务交通处、建设工程招投标管理办公室、建设工程质量安全监督站、房屋征收中心、市政建设服务中心、企业管理处。截至2022年底，城建局及下属事业单位人员编制共有171人，其中行政编制8人，事业编制22人，人事代理及其他人员141人。2022年度预算安排总体支出108797.17万元，实际支出63704.74万元，其中：人员经费预算安排2878.09万元，实际支出2731.94万元；正常经费预算安排40.82万元，实际支出30.19万元；本部门2022年度预算安排81个专项项目，其中中央专项转移支付资金3个，预算金额140.76万元；省市区预算安排项目78个，预算金额105737.5万元；共计105878.26万元。其中包含一般公共预算拨款5450.7万元，基金预算拨款100427.56万元。本部门2022年度预期绩效目标为概括计划期内的总体产出、效果和满意度指标，对本年度项目进行了细化和量化。本年度项目支出60942.62万元，其中本级项目支出69个，支出43329.05万元；上级专项转移项目17个，支出16999.77万元；上级一般转移支付项目9个，支出613.8万元。

总体绩效目标

我局以城市建设发展为主线，大力推进市政基础设施建设，不断提升城市建设管理水平，完善城市功能、改善城市环境，为推动高新区更好更快发展而努力奋斗。一是推进开发区建设，做好居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进开发区建设管理工作。二是协调和指导城镇化建设，努力改善人居环境，提升城市形象。三是做好城市园林绿化建设、管理与维护工作，改善城市环境、打造美丽高新。四是做好市政道路施工养护、维修和应急管理工作，提升道路管理水平。五是推进生活垃圾分类工作，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。六是组织各镇（办事处）结合燃气施工单位对“气代煤”项目实施村进行管网建设、安装壁挂炉、将壁挂炉与燃气管线和采暖设备联通，达到冬季取暖效果。

分项绩效目标

（一）推进城镇化建设

绩效目标：继续推进城中村改造各项工作。

绩效指标：继续推进瓦官庄、孙家庄平改项目建设，其中瓦官庄村民回迁房至年底单体工程竣工；孙家庄村民回迁房达到内外装完成、室外工程完成85%。推进新城子平改项目建设，确保17栋村民回迁房具备交付条件，加快后期开工的3栋村民回迁房建设进程并配合街道办办理回迁房交付。

（二）城市园林绿化建设和管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港绿化景观建设

绩效指标：京唐智慧港区域建成道路绿化，主城区创新大道、庆北道等7条道路于2022年12月底前完成绿化景观建设。

（三）市政道路施工养护、维修和应急管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港市政基础设施建设。

绩效指标：京唐智慧港纬三路（经十六路-经十八路）新建工程、高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）、卫国路（北安道-庆北道）等计划于2022年12月底前完工。

（四）住建系统综合业务管理和机关综合事务管理

绩效目标：加大工程监管力度，促进辖区建筑市场健康发展。

绩效指标：利用智慧工地管理平台，加大工程质量监督力度，实现对全区重点建设项目的全过程动态监管。

（五）开展气代煤工作

绩效目标：保障村民清洁取暖。

绩效指标：全区3个镇办39个气代煤改造村27764气代煤改造户全部实现冬季清洁取暖。

（六）生活垃圾分类工作

绩效目标：加快推进生活垃圾分类工作，改善人居环境，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。。

绩效指标：2022年学校、医院、机关企事业单位、公共场所等公共机构垃圾分类全覆盖；建成区（街道办事处、庆北办事处）生活垃圾分类全覆盖。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照财政部门的工作要求以及相关规定开展工作，召集该项工作相关处室认真学习高新区部门预算项目绩效自评管理办法和相关绩效自评文件精神，结合往年工作经验、年初预算项目绩效信息表编制自评报表。按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2022年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

**（一）认真把握绩效评价的内容要求。**对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

**（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。**先由项目承担处室对项目绩效目标完成情况进行自评并填报绩效自评表；再由财政局主管我单位业务处室对项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

**（三）项目预期目标已完成。**按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

我单位对10个职能处室的10个项目进行了绩效自评，涉及资金55884.33万元，86个项目绩效等级分别为：74个优，11个良，1个中，

评优率= 74/86=86%

评良率= 11/86=13%

评中率= 1/86=1%

1. 部门整体绩效目标的完成情况。

2022年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。各项工作有序开展，年初设定目标完成，保障了单位职工各项福利待遇，城市基础设施建设稳步推进，强化建筑市场监管，规范市场秩序，提升政务服务，简化办事流程。从绩效目标完成情况看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差四个等级进行了分类。

（一） 项目存在问题。

11个良和1个中项目未达优的原因分别：

1、项目资金性质导致资金结算进度慢；

2、项目完成后审计未完成导致资金未支付完全；

3、项目资金申请支付金额小于预算指标。

（二） 改进措施

1.项目资金申请要注意适当性、合理性以及可操作性等。深度分析项目，划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出对象以及范围，精准、高效地进行资金申请，确保项目进行顺利，资金支付合理；

2.进一步加强各处室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。建立完善绩效评价的原则和体系，优化流程提高部门绩效；

3.全面夯实预算编制基础性工作，强化职能处室主体责任，重视职能处室对预算安排、执行以及绩效评测等的工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

4.在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

5. 总结往年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

五、绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果上班财政局监督处，评价结果与下年度资金安排和本年度领导考核直接挂钩。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 智慧工地管理平台工程质保金及运维费 | | 实施预算单位 | 唐山高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 108.36 | 到位数： | 108.36 | 执行数： | 32.51 | 30% |
| 其中：财政资金 | 108.36 | 其中：财政资金 | 108.36 | 其中：财政资金 | 32.51 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障智慧工地管理平台正常运行 | | | 提高建筑工地安全、质量、扬尘监督效率 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 平均每天使用平台时间 | | 4小时 | 100% | 12 |
| 质量指标 | 是否确保平台正常运行 | | 是 | 100% | 12 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2021年底 | 100% | 12 |
| 成本指标 | 按要求执行 | | 是 | 100% | 12 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 是否改善建筑工地生产环境 | | 是 | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | ≥95% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李庚 |  |  |  | 联系电话：5776386 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 自来水厂财政补贴 | | 实施预算单位 | 京唐新城（唐山）开发建设投资有限责任公司 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 100 | 到位数： | 49 | 执行数： | 49 | 49% |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 49 | 其中：财政资金 | 49 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 目标1：保障京唐智慧港自来水公司正常运行。 目标2：解决京唐智慧港项目自来水配套问题。 | | | 保障京唐智慧港自来水公司正常运行。解决京唐智慧港项目自来水配套问题。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 配套项目数量 | | ≥2 | 2 | 12.5 |
| 质量指标 | 是否保障京唐智慧港自来水公司正常运行 | | 是 | 是 | 12.5 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 12.5 |
| 成本指标 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 12.5 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 是否保障工业项目投产 | | 是 | 是 | 7.5 |
| 社会效益指标 | 是否解决京唐智慧港住宅等项目自来水配套问题 | | 是 | 是 | 7.5 |
| 生态效益指标 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 7.5 |
| 可持续影响指标 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 7.5 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥98% | 是 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 杨梦迪 |  |  |  | 联系电话：0315-3196583 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022气代煤区级补贴 | | 实施预算单位 | 市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | 61.74% |
| 其中：财政资金 | 952 | 其中：财政资金 | 952 | 其中：财政资金 | 587.79 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 目标1：补贴如期发放 目标2：确保气代煤项目正常运行 | | | 100% | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 | | 3 | 3 | 15 |
| 质量指标 | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 | | 是 | 是 | 15 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 是否按照确认户计算补贴资金 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 较往年是否增加了空气质量优良天数 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 85% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 郑岩 |  |  |  | 联系电话：03153858017 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 起重机械第三方检测费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 1.对全区起重机械按照比例进行抽查；2.对抽查出问题监督改正、消除隐患。 | | | 1.全区起重机械按照比例进行抽查；2.抽查出问题全部整改完成、消除隐患。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 抽测数量占总机械数量 | | >30% | 68% | 12 |
| 质量指标 | 发现问题监督施工单位完成整改 | | 是 | 100% | 12 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2022年底 | 100% | 12 |
| 成本指标 | 按照河北省检测费用标准确定检测价格 | | 是 | 100% | 12 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 消除高新区建筑工地起重机械安全隐患 | | 是 | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | ≥98% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按要求执行 | | 是 | 68% | 8 |
| 总分 | | | | | | 96 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：张学溢 |  |  |  |  | 联系电话：18632527584 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区安监站、质监站质量体系标准化认证费及培训费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3.5 | 到位数： | 3.5 | 执行数： | 1.4 | 40% |
| 其中：财政资金 | 3.5 | 其中：财政资金 | 3.5 | 其中：财政资金 | 1.4 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 1.建筑工程质量监督、安全监督等工作管理体系认证；2.参加河北省住建厅、唐山市住建局组织的质量监督员、安全监督员、招投标培训等。 | | | 1.建筑工程质量监督、安全监督等工作管理体系认证完成；2.参加河北省住建厅、唐山市住建局组织的质量监督员、安全监督员、招投标培训等。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 质量监督、安全监督工程认证数量 | | ≤6 | 3 | 12 |
| 质量指标 | 质监、安监涉及项目全部完成认证 | | 是 | 是 | 12 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2022年底 | 100% | 12 |
| 成本指标 | 是否依据合同依法确定认证费用 | | 是 | 100% | 12 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高高新区建筑工地监督效率 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | ≥98% | 98% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：张学溢 |  |  |  |  | 联系电话：18632527584 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022年已完成审计工程项目资金（债务化解资金） | | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1998.86 | 到位数： | 1998.86 | 执行数： | 1998.86 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 1998.86 | 其中：财政资金 | 1998.86 | 其中：财政资金 | 1998.86 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 推进城市建设，改善投资环境 | | | 推进城市建设，改善投资环境 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 建设任务数量 | | 17个 | 17个 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格比% | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 按期完成率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目支出 | | ≤2000万元 | 1998.86万元 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善交通状况 | | 是 | 是 | 25 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | ppp项目雨水方沟涉及丰登坞镇农田受灾损失补偿费 | | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 34.86 | 到位数： | 34.86 | 执行数： | 34.86 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 34.86 | 其中：财政资金 | 34.86 | 其中：财政资金 | 34.86 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 解决整个京唐智慧港片区雨水排放问题 | | | 解决了整个京唐智慧港片区雨水排放问题 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 受灾损失统计率 | | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 农田受灾损失补偿工作完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 农田受灾损失补偿工作完成率 | | 是 | 是 | 10 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否解决整个京唐智慧港片区雨水排放问题 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港片区海绵城市专项规划编制费 | | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 28 | 到位数： | 28 | 执行数： | 28 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 28 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 为京唐智慧港片区海绵城市建设在规划层面进行指导 | | | 为京唐智慧港片区海绵城市建设在规划层面进行了指导 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 提供前期策划服务次数 | | 1 | 1 | 10 |
| 质量指标 | 提供服务完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 是否及时完成规划编制 | | 是 | 是 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | 28万元 | 28万元 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否能改善积水情况 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 高新区京唐智慧港经十五路（纬一路—纬三路）工程费 | | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 130 | 到位数： | 130 | 执行数： | 99.67 | 76.67% |
| 其中：财政资金 | 130 | 其中：财政资金 | 130 | 其中：财政资金 | 99.67 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 改善群众交通出行条件 | | | 改善了群众交通出行条件 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路建设长度 | | 381.77米 | 381.77米 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | 130万元 | 99.67万元 | 18 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善群众交通出行条件 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 77% | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城市更新前期策划经费 | | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 66 | 到位数： | 66 | 执行数： | 66 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 66 | 其中：财政资金 | 66 | 其中：财政资金 | 66 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 编制高新区李各庄河滨水区城市更新单元项目的实施方案（含更新单元内容体验评估、规划设计方案、投资测算等内容） | | | 编制了高新区李各庄河滨水区城市更新单元项目的实施方案（含更新单元内容体验评估、规划设计方案、投资测算等内容） | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 提供前期策划服务次数 | | 1 | 1 | 10 |
| 质量指标 | 提供服务完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 是否及时完成实施方案编制、规划设计方案编制、投资测算内容体验评估等内容 | | 是 | 是 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | 66万元 | 66万元 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善、提升城市更新单元范围内居住环境、设施陪住、产业发展、交通组织、城市风貌 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港九条道路电力排管工程费及前期费 | | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 700 | 到位数： | 700 | 执行数： | 36.51 | 5.22% |
| 其中：财政资金 | 700 | 其中：财政资金 | 700 | 其中：财政资金 | 36.51 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 为周边项目提供电力配套服务 | | | 为周边项目提供了电力配套服务 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 排管建设涉及道路条数 | | 9条 | 9条 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤700万元 | 36.51万元 | 18 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障周边项目电力配 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 5% | 2 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐山高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施项目(唐财债【2022】21号) | | 实施预算单位 | 高新区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 8200 | 到位数： | 8200 | 执行数： | 4922.55 | 60.03% |
| 其中：财政资金 | 8200 | 其中：财政资金 | 8200 | 其中：财政资金 | 4922.55 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 提供周边项目配套服务，推进城市建设，改善周边道路交通环境 | | | 提供周边项目配套服务，推进城市建设，改善周边道路交通环境 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 修建道路长度 | | 4287.18米 | 4287.18米 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格比% | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 是否按期完成率 | | 是 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目建设过程中费用支出是否符合建设要求 | | 是 | 200% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善交通状况 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 60% | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐山高新区市政基础设施PPP项目2022年政府付费及绩效评价咨询服务费 | | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 6485 | 到位数： | 6485 | 执行数： | 6438.31 | 99.28% |
| 其中：财政资金 | 6485 | 其中：财政资金 | 6485 | 其中：财政资金 | 6438.31 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 推进城市建设，改善投资环境 | | | 推进了城市建设，改善了投资环境 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 修建道路长度 | | 12698.02米 | 12698.02米 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格比% | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 按期完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目支出 | | 6485万元 | 6438.31万元 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善交通状况 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 | | 100% | 99% | 7 |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李红英 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | 26% |
| 其中：财政资金 | 814.8 | 其中：财政资金 | 614.8 | 其中：财政资金 | 156.88 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。 | | | 已完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程完工率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 减轻地震灾害产生的房屋安全危害 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李洋 |  |  |  | 联系电话：0315-5776581 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年省级财政农村危房改造补助资金 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | 100% |
| 其中：财政资金 | 307 | 其中：财政资金 | 307 | 其中：财政资金 | 307 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。 | | | 已完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程完工率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 减轻地震灾害产生的房屋安全危害 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李洋 |  |  |  | 联系电话：0315-5776581 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年中央财政农村危房改造资金 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | 100% |
| 其中：财政资金 | 191.9 | 其中：财政资金 | 191.9 | 其中：财政资金 | 191.9 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。 | | | 已完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程完工率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 减轻地震灾害产生的房屋安全危害 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李洋 |  |  |  | 联系电话：0315-5776581 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴资金（唐财综【2022】6号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按季度发放补贴 | | | 已完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 公租房补贴发放户数 | | 2 | 2 | 20 |
| 质量指标 | 公租房补贴发放完成率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放完成时限 | | 2022年底 | 2022年底 | 10 |
| 成本指标 | 当年预算资金完成率 | | =100% | =100% | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否缓解了公租房家庭的生活成本 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李洋 |  |  |  | 联系电话：0315-5776581 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社【2022】26号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | 100% |
| 其中：财政资金 | 56 | 其中：财政资金 | 56 | 其中：财政资金 | 56 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。 | | | 已完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程完工率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 按要求执行 | | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 减轻地震灾害产生的房屋安全危害 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李洋 |  |  |  | 联系电话：0315-5776581 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年中央水库移民扶持基金[唐财农[2020]80号] | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2.46 | 到位数： | 2.46 | 执行数： | 2.46 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.46 | 其中：财政资金 | 2.46 | 其中：财政资金 | 2.46 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于水库移民生产互助组补贴资金 | | | 用于水库移民生产互助组补贴资金 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 资金补贴受益移民人数 | | =515人 | 515人 | 20 |
| 质量指标 | 统计调查完成率 | | =100% | 100% | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 群众满意度全部满意 | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年中央水库移民扶持基金 唐财农[2021]60号 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4.3384 | 到位数： | 4.3384 | 执行数： | 4.3384 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4.3384 | 其中：财政资金 | 4.3384 | 其中：财政资金 | 4.3384 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于水库移民生产互助组补贴资金 | | | 用于水库移民生产互助组补贴资金 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 资金补贴受益移民人数 | | =515人 | 515人 | 20 |
| 质量指标 | 统计调查完成率 | | =100% | 100% | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 群众满意度全部满意 | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2021】143号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 16 | 到位数： | 16 | 执行数： | 16 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 16 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于老庄子镇沙雾庄村村道维修养护补贴资金 | | | 用于老庄子镇沙雾庄村村道维修养护补贴资金 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提升高新区农村公路环境 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100.00% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2021】143号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于邱柳线机械化清扫费用 | | | 用于邱柳线机械化清扫费用 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 机械化清扫里程 | | =6.2公里 | 6.2公里 | 20 |
| 时效指标 | 是否按时完成每天两扫 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提升高新区农村公路环境 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100.00% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年农村公路日常养护市级补助资金（唐财建【2022】69号 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 22.52 | 到位数： | 22.52 | 执行数： | 22.52 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 22.52 | 其中：财政资金 | 22.52 | 其中：财政资金 | 22.52 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于邱柳线机械化清扫费用18.02万元及农村公路技术状况评定检测费4.5万元 | | | 用于邱柳线机械化清扫费用18.02万元及农村公路技术状况评定检测费4.5万元 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 机械化清扫里程 | | =6.2公里 | 6.2公里 | 20 |
| 时效指标 | 是否按时完成每天两扫 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提升高新区农村公路环境 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100.00% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年农村饮水工程维修养护区级配套经费 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 29.85 | 99.49% |
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 29.85 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 主要用于对高新区2个办事处（镇）8个村饮水工程进行维修养护，采购及安装33KW变频控制柜5台，22KW变频控制柜5台，采购管道32572m，其中φ63PE（1.0MPa）管18522m、φ50PE（1.0MPa）管9850、φ120PE（1.0MPa）管4200m。 | | | 主要用于对高新区2个办事处（镇）8个村饮水工程进行维修养护，采购及安装33KW变频控制柜5台，22KW变频控制柜5台，采购管道32572m，其中φ63PE（1.0MPa）管18522m、φ50PE（1.0MPa）管9850、φ120PE（1.0MPa）管4200m。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 维修养护村数 | | =8个 | 8个 | 20 |
| 质量指标 | 设备验收合格率等于100% | | =100% | 100% | 20 |
|  | 时效指标 | 按期完工 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提高农村饮水安全 | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 99% | 15 |
| 总分 | | | | | | 95 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年市本级水利发展资金（唐财农【2021】110号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 主要用于对高新区2个办事处（镇）8个村饮水工程进行维修养护，采购及安装33KW变频控制柜5台，22KW变频控制柜5台，采购管道32572m，其中φ63PE（1.0MPa）管18522m、φ50PE（1.0MPa）管9850、φ120PE（1.0MPa）管4200m。 | | | 主要用于对高新区2个办事处（镇）8个村饮水工程进行维修养护，采购及安装33KW变频控制柜5台，22KW变频控制柜5台，采购管道32572m，其中φ63PE（1.0MPa）管18522m、φ50PE（1.0MPa）管9850、φ120PE（1.0MPa）管4200m。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 维修养护村数 | | =8个 | 8个 | 20 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 100% | 20 |
|  | 时效指标 | 按期完工 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提高农村饮水安全 | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年市本级水利发展资金（唐财农【2021】110号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 39.190515 | 97.98% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 39.190515 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 主要用于对高新区李各庄河环城路北环860m范围内的上游段以及河茵路下游430m范围内的下游段河道两岸边坡进行修复、对破损缺失的栏杆及防浪墙进行修复。其中修复边坡3327.18㎡，修复排水沟27处、排水口下游硬化防护共计13处，修复栏杆1.6m、修复岸顶防浪墙5.6m。 | | | 主要用于对高新区李各庄河环城路北环860m范围内的上游段以及河茵路下游430m范围内的下游段河道两岸边坡进行修复、对破损缺失的栏杆及防浪墙进行修复。其中修复边坡3327.18㎡，修复排水沟27处、排水口下游硬化防护共计13处，修复栏杆1.6m、修复岸顶防浪墙5.6m。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 完成计划修复工程量 | | =100% | 100% | 20 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 按期完工 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提升河道周边环境 | | 是 | 是 | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 98% | 15 |
| 总分 | | | | | | 95 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年市本级水利发展资金（唐财农【2021】110号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 0.6 | 到位数： | 0.6 | 执行数： | 0.6 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 0.6 | 其中：财政资金 | 0.6 | 其中：财政资金 | 0.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 资金用于基层河长专项补助资金，共计6000元 | | | 资金用于基层河长专项补助资金，共计6000元 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 发放基层河长专项补助资金6000元 | | =6000元 | 6000元 | 30 |
| 质量指标 | 资金全部下发 | | 是 | 是 | 30 |
| 效益指标（20） | 生态效益指标 | 保障河道环境提升 | | 是 | 是 | 20 |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =100% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年中央水库移民扶持基金（唐财农【2022】62号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 25 | 到位数： | 25 | 执行数： | 25 | 100% |
| 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 为水库移民生产互助组补贴资金10.094万元及水库移民个性问题处置资金0.9956万元及三女河办事处范家坨村道路硬化工程补贴资金13.9104万元 | | | 为水库移民生产互助组补贴资金10.094万元及水库移民个性问题处置资金0.9956万元及三女河办事处范家坨村道路硬化工程补贴资金13.9104万元 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 资金补贴受益移民人数 | | =515人 | 515人 | 20 |
| 质量指标 | 统计调查完成率 | | =100% | 100% | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 群众满意度全部满意 | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年中央水库移民后期扶持基金（唐财农【2021】96号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 53.76 | 到位数： | 53.76 | 执行数： | 53.76 | 100% |
| 其中：财政资金 | 53.76 | 其中：财政资金 | 53.76 | 其中：财政资金 | 53.76 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 为水库移民直补资金，每人600元标准，共计844人，共计506400元用于生产互助组18400元。用于三女河村村道硬化工程补贴资金12800元 | | | 为水库移民直补资金，每人600元标准，共计844人，共计506400元用于生产互助组18400元。用于三女河村村道硬化工程补贴资金12800元 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 资金补贴受益移民人数 | | =844人 | 844人 | 20 |
| 质量指标 | 统计调查完成率 | | =100% | 100% | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 群众满意度全部满意 | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年中央水利发展资金（唐财农【2021】94号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 9 | 到位数： | 9 | 执行数： | 9 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 主要用于对高新区2个办事处（镇）8个村饮水工程进行维修养护，采购及安装33KW变频控制柜5台，22KW变频控制柜5台，采购管道32572m，其中φ63PE（1.0MPa）管18522m、φ50PE（1.0MPa）管9850、φ120PE（1.0MPa）管4200m。 | | | 主要用于对高新区2个办事处（镇）8个村饮水工程进行维修养护，采购及安装33KW变频控制柜5台，22KW变频控制柜5台，采购管道32572m，其中φ63PE（1.0MPa）管18522m、φ50PE（1.0MPa）管9850、φ120PE（1.0MPa）管4200m。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 维修养护村数 | | =8个 | 8个 | 20 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 100% | 20 |
|  | 时效指标 | 按期完工 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提高农村饮水安全 | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划费用 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 60 | 到位数： | 60 | 执行数： | 51.6 | 86.00% |
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 51.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制 | | | 用于高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制覆盖村数 | | =43 | 43 | 20 |
| 质量指标 | 高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制验收合格率 | | =100% | 100% | 20 |
|  | 时效指标 | 按时完成编制任务 | | 2022年12月 | 2022年12月 | 20 |
| 满意度指标（20） | 社会效益指标 | 是否提升高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划水平 | | 是 | 是 | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 86.00% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区自然灾害风险普查 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 80 | 到位数： | 80 | 执行数： | 75.777 | 94.72% |
| 其中：财政资金 | 80 | 其中：财政资金 | 80 | 其中：财政资金 | 75.777 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 主要用于聘请第三方承担高新区城镇房屋、市政设施、交通基础设施等三个类别的自然灾害风险普查工作。 | | | 主要用于聘请第三方承担高新区城镇房屋、市政设施、交通基础设施等三个类别的自然灾害风险普查工作。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 自然灾害风险普查率 | | =100% | 100% | 20 |
| 质量指标 | 自然灾害风险数据收录率 | | =100% | 100% | 20 |
|  | 时效指标 | 按时完成普查任务 | | 2022年12月 | 2022年12月 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 是否提升高新区自然灾害风险防范水平 | | 是 | 是 | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 94.72% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 长深高速机场口收费站疫情防控工作人员工资 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 22.4 | 到位数： | 22.4 | 执行数： | 17.91976 | 80.00% |
| 其中：财政资金 | 22.4 | 其中：财政资金 | 22.4 | 其中：财政资金 | 17.91976 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于招募第三方人员开展机场高速口收费站疫情防控执勤工作 | | | 用于招募第三方人员开展机场高速口收费站疫情防控执勤工作 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 招募第三方人员人数 | | =40人 | 40人 | 20 |
| 质量指标 | 执勤人员是否尽职尽责 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 提高唐山市疫情防控水平 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 80.00% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照要求机场高速口防疫检查站执勤人员于2022年12月6日撤回，人员工资截止到该日。 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农村公路养护经费 | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 65.4 | 到位数： | 65.4 | 执行数： | 22.88 | 34.99% |
| 其中：财政资金 | 65.4 | 其中：财政资金 | 65.4 | 其中：财政资金 | 22.88 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 主要用于县道邱柳线日常养护及乡道日常养护清扫保洁 | | | 主要用于县道邱柳线日常养护及乡道日常养护清扫保洁 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 养护保洁公里数等于131公里 | | **=131公里** | 131公里 | 25 |
| 质量指标 | 日常养护清扫保洁合格率 | | ≥90% | 100% | 25 |
| 效益指标（20） | 生态效益指标 | 改善移民人改善周边卫生环境居环境 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（15） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 100% | 15 |
| 预算执行率（15） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 34.99% | 5 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 工程已完工，正在审计，待审计完成后支付 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 中央2022年大中型水库移民后期扶持资金（唐财农【2021】95号） | | 实施预算单位 | 城市建设管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 23.296 | 到位数： | 23.296 | 执行数： | 23.296 | 100% |
| 其中：财政资金 | 23.296 | 其中：财政资金 | 23.296 | 其中：财政资金 | 23.296 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 用于三女河村村内道路硬化补贴资金 | | | 用于三女河村村内道路硬化补贴资金 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 2022年12月底前完工 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 改善移民人居环境 | | 是 | 是 | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 群众满意度≥95% | | =100% | 100% | 20 |
| 预算执行率（20） | 预算执行率 | 使用资金与预算资金的比率 | | =100% | 100% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李世鹏 |  |  |  |  | 联系电话：15233358688 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城中村改造项目建安成本返还 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 41200 | 到位数： | 41200 | 执行数： | 9725.2767 | 23.61% |
| 其中：财政资金 | 41200 | 其中：财政资金 | 41200 | 其中：财政资金 | 9725.2767 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按照政策及时发放资金 | | | 均按照政策及时发放资金，村民居住条件明显改善 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成棚户区改造的数量 | | 完成棚户区改造的数量=3 | 完成棚户区改造的数量<3 | 20 |
| 质量指标 | 建筑施工质量合格率 | | 年底建筑施工质量合格的占总建筑施工≧90% | 年底建筑施工质量合格的占总建筑施工≧90% | 10 |
| 时效指标 | 是否按政策及时发放资金 | | 按政策及时发放资金 | 按政策及时发放资金 | 30 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 是否明显改善村民居住环境 | | 明显改善村民居住环境 | 明显改善村民居住环境 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85% | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李博硕 |  |  |  | 联系电话：17736532992 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 房产交易系统服务费 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 此款项用于支付房产交易系统服务费，提高日常办公水平 | | | 房地产市场管理处及房产交易中心日常办公水平、办事效率均有所提高 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审批监管资金的提取及监管资金节点的数量 | | 审批监管资金的提取及监管资金节点的数量≧50个 | 审批监管资金的提取及监管资金节点的数量≧50个 | 15 |
| 质量指标 | 申请通过率 | | 申请通过率=100% | 申请通过率<100% | 0 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 项目完成时限为2022年12月底 | 项目完成时限为2022年12月底 | 20 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | 项目实际支出在控制在预算内 | 项目实际支出在控制在预算内 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高城市营商环境 | | 提高城市营商环境 | 提高城市营商环境 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 | | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥90% | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥90% | 15 |
| 总分 | | | | | | 85 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李博硕 |  |  |  | 联系电话：17736532992 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 瓦官庄城中村平改项目荣华道南侧、卫国路西侧地块土地出让金（唐财资环【2022】45号） | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 10000 | 到位数： | 10000 | 执行数： | 10000 | 100% |
| 其中：财政资金 | 10000 | 其中：财政资金 | 10000 | 其中：财政资金 | 10000 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按照政策及时发放资金 | | | 均按照政策及时发放资金，村民居住条件明显改善 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 完成棚户区改造的数量 | | 完成棚户区改造的数量≧1 | 完成棚户区改造的数量=1 | 30 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 工程验收合格率≧90% | 工程验收合格率≧90% | 10 |
| 时效指标 | 是否按政策及时发放资金 | | 按政策及时发放资金 | 按政策及时发放资金 | 20 |
| 成本指标 | 每平方米的建安成本 | | 每平方米的建安成本≦3700 | 每平方米的建安成本>3700 | 0 |
| 效益指标（10） | 生态效益指标 | 是否明显改善村民居住环境 | | 明显改善村民居住环境 | 明显改善村民居住环境 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85% | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85% | 10 |
| 总分 | | | | | | 80 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李博硕 |  |  |  | 联系电话：17736532992 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 瓦官庄城中村平改项目荣华道南侧、卫国路西侧地块土地出让金唐财资环【2022】61号 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5000 | 到位数： | 5000 | 执行数： | 5000 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5000 | 其中：财政资金 | 5000 | 其中：财政资金 | 5000 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按照政策及时发放资金 | | | 均按照政策及时发放资金，村民居住条件明显改善 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 完成棚户区改造的数量 | | 完成棚户区改造的数量≧1 | 完成棚户区改造的数量=1 | 30 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 工程验收合格率≧90% | 工程验收合格率≧90% | 10 |
| 时效指标 | 是否按政策及时发放资金 | | 按政策及时发放资金 | 按政策及时发放资金 | 20 |
| 成本指标 | 每平方米的建安成本 | | 每平方米的建安成本≦3700 | 每平方米的建安成本>3700 | 0 |
| 效益指标（10） | 生态效益指标 | 是否明显改善村民居住环境 | | 明显改善村民居住环境 | 明显改善村民居住环境 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85% | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85% | 10 |
| 总分 | | | | | | 80 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李博硕 |  |  |  | 联系电话：17736532992 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年省级大气污染防治资金 | | 实施预算单位 | 市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 0.52 | 26.16% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 0.52 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 目标1：补贴如期发放 目标2：确保气代煤项目正常运行 | | | 100% | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 | | 3 | 3 | 15 |
| 质量指标 | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 | | 是 | 是 | 15 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 是否按照确认户计算补贴资金 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 较往年是否增加了空气质量优良天数 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 85% | 8.5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98.5 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 郑岩 |  |  |  | 联系电话：03153858017 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖2018年任务的2021年运行补贴退坡至50%] | | 实施预算单位 | 市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 31.88 | 63.76% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 31.88 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 目标1：补贴如期发放 目标2：确保气代煤项目正常运行 | | | 100% | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 | | 3 | 3 | 15 |
| 质量指标 | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 | | 是 | 是 | 15 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 是否按照确认户计算补贴资金 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 较往年是否增加了空气质量优良天数 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 85% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 郑岩 |  |  |  | 联系电话：03153858017 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年省级大气污染防治资金[用于农村清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴] | | 实施预算单位 | 市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 196 | 到位数： | 196 | 执行数： | 123.11 | 62.81% |
| 其中：财政资金 | 196 | 其中：财政资金 | 196 | 其中：财政资金 | 123.11 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 目标1：补贴如期发放 目标2：确保气代煤项目正常运行 | | | 100% | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 | | 3 | 3 | 15 |
| 质量指标 | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 | | 是 | 是 | 15 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 是否按照确认户计算补贴资金 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 较往年是否增加了空气质量优良天数 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 85% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 郑岩 |  |  |  | 联系电话：03153858017 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年第二季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2022】99号） | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 6.56 | 到位数： | 6.56 | 执行数： | 6.56 | 100% |
| 其中：财政资金 | 6.56 | 其中：财政资金 | 6.56 | 其中：财政资金 | 6.56 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。 | | | 提升宜居环境、卫生水平 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | | 是 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 是否按时收运餐厨废弃物 | | 是 | 是 | 15 |
| 数量指标 | 每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数 | | 等于1 | 是 | 10 |
| 质量指标 | 年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率 | | >=90% | 否 | 5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高了城市卫生水平 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 94% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年第一季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2022】55号） | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3.92 | 到位数： | 3.92 | 执行数： | 3.92 | 100% |
| 其中：财政资金 | 3.92 | 其中：财政资金 | 3.92 | 其中：财政资金 | 3.92 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。 | | | 提升宜居环境、卫生水平 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | | 是 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 是否按时收运餐厨废弃物 | | 是 | 是 | 15 |
| 数量指标 | 每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数 | | 等于1 | 是 | 10 |
| 质量指标 | 年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率 | | >=90% | 否 | 5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高了城市卫生水平 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 94% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 宣贺雨 |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 餐厨废弃物收运项目 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 250.00 | 到位数： | 250.00 | 执行数： | 158.58 | 63.43% |
| 其中：财政资金 | 250.00 | 其中：财政资金 | 250.00 | 其中：财政资金 | 158.58 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。 | | | 提升宜居环境、卫生水平 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | | 是 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 是否按时收运餐厨废弃物 | | 是 | 是 | 15 |
| 数量指标 | 每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数 | | 等于1 | 是 | 10 |
| 质量指标 | 年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率 | | >=90% | 否 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高了城市卫生水平 | | 是 | 是 | 25 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 94% | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港公交运营补贴 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 87.6 | 到位数： | 87.6 | 执行数： | 44.16 | 50.41% |
| 其中：财政资金 | 87.6 | 其中：财政资金 | 87.6 | 其中：财政资金 | 44.16 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 开通市区到京唐智慧港公交专线，解决片区员工通勤问题及方便周边群众出行。 | | | 市区到京唐智慧港公交专线运转正常 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 是达到每日发车数量 | | 等于3 | 完成 | 25 |
| 时效指标 | 是否准点发车 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 解决片区员工通勤问题 | | 是 | 是 | 15 |
| 是否方便周边群众出行 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 91% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港智慧公交站、智慧公厕、智慧照明建设项目 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 192.00 | 到位数： | 192.00 | 执行数： | 43.44 | 22.63% |
| 其中：财政资金 | 192.00 | 其中：财政资金 | 192.00 | 其中：财政资金 | 43.44 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 确保公交站、智慧公厕、智慧照明慧平台正常运行。 | | | 保证公交站、智慧公厕、智慧照明智慧平台正常运行 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | | 是 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 运维费用支付及时率 | | 等于100% | 完成 | 15 |
| 数量指标 | 平台使用频次 | | >=4小时 | 是 | 10 |
| 质量指标 | 确保平台正常运行 | | 是 | 是 | 8 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障公交站、智慧公厕、智慧照明正常运转 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 93% | 6 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 94 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 生活垃圾分类项目 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 800 | 到位数： | 800 | 执行数： | 745.24 | 93.16% |
| 其中：财政资金 | 800 | 其中：财政资金 | 800 | 其中：财政资金 | 745.24 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按期2022年垃圾分类目标任务 | | | 已完成2022年垃圾分类目标任务 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成垃圾分类工作涉街道办事处数量 | | 等于2 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 年底生活垃圾分类达标率 | | 等于100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | ≤45天 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善城市环境 | | 是 | 是 | 25 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度（≥98%） | | ≥98% | ≥98% | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 绿化租地费 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1022.2 | 到位数： | 967.85 | 执行数： | 967.85 | 94.68% |
| 其中：财政资金 | 1022.2 | 其中：财政资金 | 967.85 | 其中：财政资金 | 967.85 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成唐山市道路美化任务‘按时播放补助资金，维护社会稳定。 | | | 已经完成唐山市道路美化任务‘按时播放补助资金，维护社会稳定。 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 指标 １合同及土地亩数 | | ＞5950.00亩 | （截止预算年度末的完成情况） | 20 |
| 质量指标 | 指标 １道路绿化覆盖率 | |  | 100% | 18 |
| 时效指标 | 指标 １是否在2021年底前完成征收 | | 在2021年底前完成征收 | 是 | 15 |
| 成本指标 | 指标 １要求执行 | | 按要求执行 | 是 | 15 |
|  | 生态效益指标 | 指标 １是否提升道路绿化，改善城市环境 | | 提升道路绿化，改善城市环境 | 是 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 １涉及群众、单位满意度 | | 满足群众 | 是 | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：杜蕊 |  |  |  |  | 联系电话：0315-5776543 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农村环卫保洁项目 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 787.80 | 到位数： | 787.80 | 执行数： | 778.14 | 98.77% |
| 其中：财政资金 | 787.80 | 其中：财政资金 | 787.80 | 其中：财政资金 | 778.14 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。 | | | 提升宜居环境、卫生水平 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | | 是 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 是否在合同约定时限内按时完工 | | 是 | 是 | 15 |
| 数量指标 | 农村环卫保洁年考核次数 | | >=12 | 是 | 10 |
| 质量指标 | 是否有垃圾残留 | | 否 | 否 | 10 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 是否提升了农村环境卫生状况 | | 是 | 是 | 25 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 94% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纬一路（一期）绿化提升改造工程（EPC）总承包项目审计尾款资金 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 48.46 | 到位数： | 48.46 | 执行数： | 48.46 | 100% |
| 其中：财政资金 | 48.46 | 其中：财政资金 | 48.46 | 其中：财政资金 | 48.46 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 对城区景观道路进行绿化提升，提升周边居民宜居环境质量。 | | | 达到设计效果，提升道路绿化景观效果 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成主城区道路绿化条数 | | 等于1 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 按合同要求达到道路绿化工程标准范围占总范围的比率 | | 等于100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 工程是否按期完工 | | 是 | 是 | 10 |
| 成本指标 | 是否准点发车 | | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 是否减尘降噪，改善生态环境 | | 是 | 是 | 26 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 92% | 6 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 92 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区生活垃圾转运站设计-采购-施工（EPC）总承包项目 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1509.02 | 到位数： | 1509.02 | 执行数： | 1509.1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1509.02 | 其中：财政资金 | 1509.02 | 其中：财政资金 | 1509.1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按期完成垃圾转运站施工 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成垃圾清运工作涉全区垃圾清运数量 | | 等于60吨 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 年底生活垃圾清运达标率 | | 等于100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | ≤8个月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善城市环境 | | 是 | 是 | 26 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度（≥98%） | | ≥98% | ≥98% | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100 |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 91 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：宣贺雨 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年第四季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2021】122号） | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 17.10 | 到位数： | 17.10 | 执行数： | 17.10 | 100% |
| 其中：财政资金 | 17.10 | 其中：财政资金 | 17.10 | 其中：财政资金 | 17.10 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。 | | | 提升宜居环境、卫生水平 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | | 是 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 是否按时收运餐厨废弃物 | | 是 | 是 | 15 |
| 数量指标 | 每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数 | | 等于1 | 是 | 10 |
| 质量指标 | 年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率 | | >=90% | 否 | 5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高了城市卫生水平 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | >=90% | 94% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 宣贺雨 |  |  |  | 联系电话：0315-3196388 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | “融创唐庭壹号”信访案件法律意见书及法律顾问费用 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5.5 | 到位数： | 5.5 | 执行数： | 5.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5.5 | 其中：财政资金 | 5.5 | 其中：财政资金 | 5.5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平，有力维护信访群众合法权益和社会大局和谐稳定。 | | | 已完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 提供法律援助的次数 | | ≥1 | ≥1 | 20 |
| 质量指标 | 法律援助完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | | 1 | 1 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | 5.5万元 | 5.5万元 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 办理单位满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 张梦洁 |  |  |  | 联系电话：0315-5776100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | "融创唐庭壹号“项目法律诉讼费用 | | 实施预算单位 | 高新区城建局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 20 | 到位数： | 20 | 执行数： | 20 | 100% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平，有力维护信访群众合法权益和社会大局和谐稳定。 | | | 已完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 提供法律援助的次数 | | ≥1 | ≥1 | 20 |
| 质量指标 | 法律援助完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | | 1 | 1 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | 20万元 | 20万元 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 办理单位满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 张梦洁 |  |  |  | 联系电话：0315-5776100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 李各庄公园东岸（荣华桥-河茵桥）柳树修剪枯死工程 | | 实施预算单位 | 市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 9.04 | 到位数： | 9.04 | 执行数： | 9.04 | 100% |
| 其中：财政资金 | 9.04 | 其中：财政资金 | 9.04 | 其中：财政资金 | 9.04 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年高新区龙王庙龙康西楼小区供水管网改造工程工程费 | | 实施预算单位 | 市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 75.3 | 到位数： | 75.22 | 执行数： | 75.22 | 99.89% |
| 其中：财政资金 | 75.3 | 其中：财政资金 | 75.22 | 其中：财政资金 | 75.22 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善军民用水条件 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改造供水管网 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：许峥 |  |  |  |  | 联系电话：3858096 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 卫国路（北安道—庆北道）工程费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1674 | 到位数： | 1674 | 执行数： | 120 | 7.17% |
| 其中：财政资金 | 1674 | 其中：财政资金 | 1674 | 其中：财政资金 | 120 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 项目施工由于征地等原因进展缓慢，未能及时完成 | | | 30% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =1234.41米 | 300 | 5 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 30% | 5 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤1674万元 | 120 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 否 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥30 | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 5 |
| 总分 | | | | | | 60 |
|  | 评价等级 | | | | | | 中 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目施工由于征地等原因进展缓慢，未能及时完成。下一步继续结合办事处解决征地问题 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 北安道（卫国路-建设北路）三水一路及路灯工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 851 | 到位数： | 851 | 执行数： | 851 | 100% |
| 其中：财政资金 | 851 | 其中：财政资金 | 851 | 其中：财政资金 | 851 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =691.054米 | 691.054 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤851万元 | 120 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 北安道（学院路-卫国路）三水一路及路灯工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 350 | 到位数： | 350 | 执行数： | 350 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 350 | 其中：财政资金 | 350 | 其中：财政资金 | 350 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =530.242米 | 530.242 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤350万元 | 350 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高压线迁改工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 252.7 | 到位数： | 252.7 | 执行数： | 252.37 | 99.87% |
| 其中：财政资金 | 252.7 | 其中：财政资金 | 252.7 | 其中：财政资金 | 252.37 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成排管长度 | | =1080米 | 1080 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤252.7万元 | 252.37 | 19 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 9 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 学院路（北安道-创新北道）1标段 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 195 | 到位数： | 195 | 执行数： | 195 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 195 | 其中：财政资金 | 195 | 其中：财政资金 | 195 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =374.658米 | 374.658 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤195万元 | 195 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 火炬路（规划道路3—北安道）三水一路及路灯工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 116.6 | 到位数： | 116.6 | 执行数： | 116.6 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 116.6 | 其中：财政资金 | 116.6 | 其中：财政资金 | 116.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =900米 | 900 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤116.6万元 | 116.6 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 学院路（北安道-大庆道）箱变安装及工农路、荣华道交口箱交接线工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 89.9 | 到位数： | 89.9 | 执行数： | 88.2005 | 98.11% |
| 其中：财政资金 | 89.9 | 其中：财政资金 | 89.9 | 其中：财政资金 | 88.2005 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成箱变安装数量 | | =2台 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤89.9万元 | 88.2005 | 18 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 96 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 1号路（大理路-学院路）新建工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 62.5 | 到位数： | 62.5 | 执行数： | 62.44 | 99.90% |
| 其中：财政资金 | 62.5 | 其中：财政资金 | 62.5 | 其中：财政资金 | 62.44 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =591米 | 591 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤62.5万元 | 62.44 | 19 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 97 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 同济道（龙泽路-工农路）三水一路及路灯工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 62.6 | 到位数： | 62.6 | 执行数： | 62.6 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 62.6 | 其中：财政资金 | 62.6 | 其中：财政资金 | 62.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =434.78米 | 434.78 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤62.6万元 | 62.6 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 机场路（君德城上城-纬一路与经十八路交口）污水、给水工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 500 | 到位数： | 500 | 执行数： | 478.88 | 95.78% |
| 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 478.88 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 累计完成管线敷设长度 | | =4069米 | 4069 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤500万元 | 478.88 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 新科街（卫国路-学院路）新建工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 48.6 | 到位数： | 48.6 | 执行数： | 46.13 | 94.92% |
| 其中：财政资金 | 48.6 | 其中：财政资金 | 48.6 | 其中：财政资金 | 46.13 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路建设长度 | | =475.06米 | 475.06 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤48.6万元 | 46.13 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 荣华道（卫国北路-学院北路）三水一路工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 32 | 到位数： | 32 | 执行数： | 32 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 32 | 其中：财政资金 | 32 | 其中：财政资金 | 32 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路建设长度 | | =475.06米 | 475.06 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤32万元 | 32 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 规划道路7（新科街-大庆道）新建工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 15.9 | 到位数： | 15.9 | 执行数： | 15.36 | 96.60% |
| 其中：财政资金 | 15.9 | 其中：财政资金 | 15.9 | 其中：财政资金 | 15.36 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路建设长度 | | =274.44米 | 274.44 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤15.9万元 | 15.36 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港新建路灯箱变电源工程、高压线路迁改工程费及前期费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 140 | 到位数： | 140 | 执行数： | 132.25621 | 94.47% |
| 其中：财政资金 | 140 | 其中：财政资金 | 140 | 其中：财政资金 | 132.25621 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路路灯箱变数量 | | ≥10座 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤140万元 | 132.25621 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 机场路（纬一路与经十八路交叉口-君德城上城）污水及给水管线工程下穿长深高速公路等处位置占地费用 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 85.2975 | 到位数： | 85.2975 | 执行数： | 85.2975 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 85.2975 | 其中：财政资金 | 85.2975 | 其中：财政资金 | 85.2975 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路建设长度 | | =274.44米 | 274.44 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤85.2975万元 | 85.2975 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 329 | 到位数： | 329 | 执行数： | 328.7653 | 99.93% |
| 其中：财政资金 | 329 | 其中：财政资金 | 329 | 其中：财政资金 | 328.7653 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路建设长度 | | =141.974米 | 141.974 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤329万元 | 328.7653 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区已完（竣）工道路交通设施工程（京唐智慧港片区） | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 610 | 到位数： | 610 | 执行数： | 606.1871 | 99.37% |
| 其中：财政资金 | 610 | 其中：财政资金 | 610 | 其中：财政资金 | 606.1871 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 实施道路条数 | | =11条 | 11 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤610万元 | 606.1871 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 740 | 到位数： | 740 | 执行数： | 738.9715 | 99.86% |
| 其中：财政资金 | 740 | 其中：财政资金 | 740 | 其中：财政资金 | 738.9715 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 | | =328.426米 | 328.426 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤740万元 | 738.9715 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区北安道（卫国路-水机路东侧）输水管线工程费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1195 | 到位数： | 1195 | 执行数： | 1123.7685 | 94.04% |
| 其中：财政资金 | 1195 | 其中：财政资金 | 1195 | 其中：财政资金 | 1123.7685 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建输水管线长度 | | =3290米 | 3290 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤1195万元 | 1123.7685 | 19 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 97 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港纬三路（经十六路—经十八路）新建工程费及前期费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1200 | 到位数： | 1200 | 执行数： | 1200 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 1200 | 其中：财政资金 | 1200 | 其中：财政资金 | 1200 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 项目按期完工并验收 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 道路建设长度 | | =690米 | 690 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≤1200万元 | 1200 | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便利群众出行 | | 是 | 是 | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 文明城创建 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 459.3 | 到位数： | 459.3 | 执行数： | 253.03 | 55.09% |
| 其中：财政资金 | 459.3 | 其中：财政资金 | 459.3 | 其中：财政资金 | 253.03 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １ | |  | （截止预算年度末的完成情况） |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 唐山高新区庆北道（建设路以东）道路、外跨绿地恢复工程及前期费用 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 86 | 到位数： | 86 | 执行数： | 78.37 | 91.13% |
| 其中：财政资金 | 86 | 其中：财政资金 | 86 | 其中：财政资金 | 78.37 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 林荫停车场项目 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 323 | 到位数： | 323 | 执行数： | 187.12 | 57.93% |
| 其中：财政资金 | 323 | 其中：财政资金 | 323 | 其中：财政资金 | 187.12 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 卫国路等道路绿化工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 318.5 | 到位数： | 318.5 | 执行数： | 318.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 318.5 | 其中：财政资金 | 318.5 | 其中：财政资金 | 318.5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区主城区老旧便道翻修工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 124 | 到位数： | 124 | 执行数： | 120.8473 | 97.46% |
| 其中：财政资金 | 124 | 其中：财政资金 | 124 | 其中：财政资金 | 120.8473 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市形象，便于居民出行 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善道路及生活环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：许峥 |  |  |  |  | 联系电话：3858096 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区） | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1483 | 到位数： | 1483 | 执行数： | 1474.38 | 99.42% |
| 其中：财政资金 | 1483 | 其中：财政资金 | 1483 | 其中：财政资金 | 1474.38 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否便于居民出行 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善道路情况 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：许峥 |  |  |  |  | 联系电话：3858096 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 730 | 到位数： | 730 | 执行数： | 705.5311 | 96.65% |
| 其中：财政资金 | 730 | 其中：财政资金 | 730 | 其中：财政资金 | 705.5311 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成 | | | 完成 | | |  |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 按合同规定任务完成情况 | | 完成 | 完成 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高居民用水条件 | | 是 | 是 | 15 |
| 生态效益指标 | 是否改善居民生活环境 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：许峥 |  |  |  |  | 联系电话：3858096 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市政建设服务中心运转经费（原高科）专项资金 | | 实施预算单位 | 市政建设服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 100 | 到位数： | 76.14 | 执行数： | 76.14 | 76.14% |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 76.14 | 其中：财政资金 | 76.14 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障市政建设服务中心正常运转、提升市政建设服务中心办公条件 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 城市基础设施建设工作目标完成量 | | 3个 | 3个 | 20 |
| 质量指标 | 城市基础设施建设工作目标完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 按照预算资金完成率 | | ≥95% | 76.14% | 7 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 业务能力是否提升 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数\*100% | | ≥95% | 76.14% | 7 |
| 总分 | | | | | | 94 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | |
| 填报人：王晓阳 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3858032 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 高新区城建局 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 火炬大厦及附楼运转经费 | | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心（原物业） | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1178 | 到位数： | 1178 | 执行数： | 1020.14 | 86.60% |
| 其中：财政资金 | 1178 | 其中：财政资金 | 1178 | 其中：财政资金 | 1020.14 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障火炬大厦及附楼正常运转。 | | | 保障了火炬大厦及附楼正常运转,物业水平提升，为大家提供优良的办公环境。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 物业每天服务工作次数 | | ≥ | 2 | 12 |
| 质量指标 | 物业服务优良率 | | ≥ | 95% | 13 |
| 时效指标 | 对设备设施维修、维护的及时率 | | ≥ | 95% | 13 |
| 成本指标 | 单位项目成本测算 | | 是 |  | 12 |
| 绩效指标（30） | 社会效益指标 | 是否改善办公环境 | | 是 |  | 15 |
| 生态效益指标 | 是否节约能源、改善生态环境 | | 是 |  | 13 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意程度 | | ≥ | 98% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 是否合理安排使用预算资金 | | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：闫雪 |  |  |  |  | 联系电话：5776033 | | |